石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理

招标文件

建设单位：佛山市南海区狮山镇人民政府（盖单位章）

招标人：佛山市南海通诚投资有限公司（盖单位章）

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司（盖单位章）

2024年7月

目 录

投标文件否决性条款摘要	3

投标无效、中标无效的认定及处理	6

第一章 招标公告	7

第二章  投标人须知	12

第三章 评标办法（综合评估法）	14

第四章 投标文件格式	24

第五章 合同条款及格式	41

# 投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

1.1判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1无投标邀请书（适用于邀请招标）；（本项目不适用）

1.1.2投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

1.1.3投标人授权代理人未按招标文件要求到场递交投标文件或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

1.1.4投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

1.1.5在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

1.2宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1未按照招标文件的要求提供投标保证金；（本项目不适用）

1.2.2投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

1.2.3未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的招标控制价。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1投标文件未经投标单位盖章和法定代表人签字；

2.2投标联合体没有提交联合投标协议书；

2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

2.5投标报价高于招标文件设定的招标控制价；

2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

2.7.1投标人挂靠其他单位，或从其他单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为，属于以他人名义投标。

2.7.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.7.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.7.2.2投标人之间约定中标人；

2.7.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.7.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.7.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.7.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.7.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.7.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.7.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.7.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.7.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

2.7.4.1使用伪造、变造的许可证件；

2.7.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

2.7.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.7.4.4提供虚假的信用状况；

2.7.4.5其他弄虚作假的行为。

2.7.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。

2.8投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

2.10投标报价更改了不可竞争费用；

2.11评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

2.12投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。

# 投标无效、中标无效的认定及处理

1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

1.4投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

2.3投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

2.7定标委员会未按照招标文件规定的定标方法确定中标候选人或未在评标委员会推荐的定标候选人中确定中标候选人的。

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理

# 第一章 招标公告

本招标项目石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理，建设单位为佛山市南海区狮山镇人民政府，招标人为佛山市南海通诚投资有限公司，建设资金来自国有资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目采用资格后审的方式进行内部公开招标。

一、项目概况及委托范围

1. 项目名称：石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理

2. 工程地点：佛山市南海区狮山镇华涌村“陈尾坑”（石门高级中学校内）。

3. 工程规模：石门高级中学学生宿舍扩建工程项目总建筑面积为6761.89m2，项目总投资约4201.12万元。楼高6层，层高均为3.6m，共有宿舍165间(其中含无障碍宿舍2间，管理用房1间），每间住8人（无障碍宿舍住2人），可提供1300个学生床位。

4. 监理服务期：监理服务期为从签订本项目监理服务合同之日起，至本项目保修期结束之日止。施工监理服务期为约 6 个月（以发出开工令的时间起算），保修期监理为24个月。

5. 监理服务内容：监理工作范围包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及缺陷责任期阶段的监理服务。施工监理服务的工作内容包括但不限于用地红线范围内的建筑、结构、室内外装修、给排水、电气、消防、防雷、通风空调、供配电、智能化、电梯、室外道路及给排水、园林景观、照明等安装工程全过程监理工作。

施工监理服务工作内容包含对上述工程实施全过程的质量、投资、造价管理、进度控制和环保、安全管理等，监督、管理本项目工程合同的履行，协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，履行本项目工程施工合同中关于监理的职责内容要求，以及配合项目移交等。

6.承包方式：固定费率包干。

7.质量要求：公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务工作，并应符合国家现行建设工程监理规范及有关工程建设标准的规定。

二、投标单位资格要求

1. 投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

2. 资质要求

2.1投标人须具有以下资质：投标人需具备行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理专业丙级或以上资质。

2.2本工程不接受联合体投标。

3.投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。

3.1佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为D级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。(企业类别：工程监理企业)。

3.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.对投标人拟派总监理工程师的要求

4.1 对拟派总监理工程师的资格要求：1名，须具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的有效的房屋建筑工程专业注册监理工程师执业证书。按《佛山市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于提高我市施工图综合审查、工程监理及工程质量监督人员从业要求的通知》（佛政数[2021]21号）的要求，总监理工程师须具备本科或以上学历。

4.2拟派总监理工程师必须在在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业，拟派总监理工程师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.3拟派总监理工程师在其他在建项目中担任总监理工程师的，在建项目不得超过二项。（提供“承诺书”）

4.4 需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派总监理工程师缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准。

4.5投标人应慎重考虑选派一名总监理工程师参加多个项目的投标竞争，如拟派总监理工程师在两个及以上项目均中标的，只能按照不同项目中标通知书发出的时间先后，担任不超过三个项目的总监理工程师。当拟派总监理工程师担任总监理工程师的项目已超过三个时，后确定该企业为中标人的项目的招标人将取消其中标资格。

5.对投标人企业的信誉要求

5.1没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格）

5.2没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

5.3 在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约或重大监理质量问题。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约或重大监理质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”监理质量问题，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

5.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

5.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号），依法依规被严格限制其在我市范围内参与招标投标活动，尚处于限制投标期内的投标人，不得参与投标。

三、投标文件内容

（1）投标文件组成：报价书及报价书附录、法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（原件）和被授权人身份证（复印件）、营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、总监理工程师的身份证、学历证书和注册证书复印件以及“承诺书”、总监理工程师社保证明原件或复印件、佛山市建筑诚信评价体系管理平台有关企业和人员（总监理工程师）的相关网页打印件、企业和人员的进粤登记网页打印件（如有）、企业信誉状况声明等。

（2）投标文件份数：一份正本、四份副本。正本须逐页加盖公章；副本可以是正本签字盖章后的复印件。投标文件电子版：1份（以U盘为载体），投标文件电子版内容：投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件。投标文件副本或投标文件电子版和正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

四、投标文件的签署

投标文件组成资料中指定需签名处应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署（法定代表人可使用个人印章或签名章代替），并加盖投标人单位公章，否则按无效投标文件作废标处理。

投标文件的密封：投标文件简单装订，全部文件装入一个或多个包装袋且密封，所有封口处皆应有投标人加盖投标人单位公章。

五、招标控制价及其计算方法

计算方法：根据相关规范计算

招标控制价金额为：495185.66元。

投标人的报价不得低于其成本价或高于招标控制价，否则投标将被否决。

本项目采用固定费率包干。本项目不需报费率，监理费中标价作为计算监理费中标费率的依据，本项目监理费中标费率=监理费中标价/工程建安费估算价3240.022524万元，中标费率精确至百分号前小数点后3位，第四位小数四舍五入（例：XX.XXX%）。

监理费中标费率不因物价、设计变更、施工工期延长、投资增加、政策变化等因素而调整，合同监理费是完成本项目招标范围和内容所列监理服务工作的全部费用（含税），监理费用已经充分考虑了完成本项目施工期间及保修期监理所涉及的一切相关费用，包含了监理人派驻现场所有监理人员费用、现场费用、交通工具及使用费、水电费、通讯费、上网费、试验设备、测量仪器费及相关费用、合理利润、税费等与履行监理合同有关的可预见及不可预见的一切费用。因不可抗力、政策变化、场地条件等非监理人原因中途停工而暂停监理的期间不计为监理服务期间，但监理人须经委托人同意后方可撤出施工场地，并需根据具体情况派1至多名专业人员驻留现场。施工工期延长不增加监理费用。

监理费暂定合同总价=监理费中标价=中标人的投标总报价。

六、投标文件递交以及开标

投标文件须于2024年7月11日09时00分~09时30分递交至佛山市南海区桂城街道金科路6号粤港金融科技园1座11楼1101室之一会议室。2024年7月11日09时30分在上述会场召开开标会议。

注意事项：

1、投标人须派法定代表人或授权代理人准时递交投标文件。在递交投标文件时，如为法定代表人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）核查；如为授权代理人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）和授权委托书（含授权委托人身份证复印件）核查；核查未通过的，招标人将不予接收其投标文件。

备注：法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）和授权委托书（含授权委托人身份证复印件）（如有）除附在投标文件中外，还须另外随身携带一份；未随身携带身份证明文件的招标人将不予接收其投标文件。

2、投标文件的密封性不符合招标文件要求的，招标人将不予接收其投标文件。

3、投标人法定代表人或授权代理人递交投标文件后可自行选择是否参加开标会。投标人的授权代理人未参加开标会的，视为该投标人默认开标结果。

七、评标办法

（1）本次评标采用综合评估法。

（2）经评审的有效投标人少于3家的，本次招标失败，组织二次公开招标。

（3）按照招标文件内的评标办法，中标候选人结果在发布公告的媒介上公示，公示日期为不少于3天。招标人确定中标候选人为本项目的中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并将中标结果在发布公告的媒介上公开。

八、投标报名和招标文件的获取

8.1报名时间：2024年7月5日～2024年7月10日（法定公休日、法定节假日除外），上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，凡有意参与的潜在投标人,请现场递交以下资料（均加盖投标人公章）到招标代理机构佛山市海纳建设工程咨询有限公司（佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第8层809）报名。

- （1）单位营业执照复印件；

- （2）经办人如为法定代表人的，须提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件。如为法定代表人授权代表的，须提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人授权代表身份证复印件。

注：投标人对所提交材料的真实性承担法律责任。

8.2本项目只接受通过招标代理机构报名的投标人参加投标。

- 联系电话：0757-86329619        联系人：谢小姐

- 8.3凡有意参加投标者，可于2024年7月5日至投标截止时间前登录佛山市海纳建设工程咨询有限公司网（http://www.fshnzx.cn/）下载招标文件等资料。

九、发布公告的媒介

本次招标公告在佛山市海纳建设工程咨询有限公司网（http://www.fshnzx.cn/）以及中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布，公告内容和时间不一致时，以佛山市海纳建设工程咨询有限公司网发布的为准。

十、联系方式

招标人：佛山市南海通诚投资有限公司

建设单位 ：佛山市南海区狮山镇人民政府

地    址：佛山市南海区桂城街道金科路6号粤港金融科技园1座11楼1101室之一  联  系 人：林工

电    话：0757-86259412

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

地    址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第8层809

联  系  人：肖小姐

电    话：0757-86329619

电 子 邮 件：Fs_HaiNa@126.com

2024年7月5日

# 第二章  投标人须知

1、本项目不组织踏勘现场，不组织投标预备会，由投标人自行踏勘。

2、招标人对招标文件的澄清、修改、补充、答疑将在佛山市海纳建设工程咨询有限公司网上公布并成为招标文件的组成部分，请投标人自行查阅下载。

3、投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 天。

4、开标程序

招标代理机构按下列程序对投标文件按招标文件规定的时间和地点进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封性。由招标人代表和递交投标文件的前2名投标人代表检查投标文件的密封性，如无投标人代表参加开标，则由招标人代表检查投标文件的密封性；

（3）宣布投标文件开标顺序，开标顺序为随机开启；

（4）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）招标人代表、招标代理机构代表等有关人员在开标记录上签名确认；

（6）开标会议结束。

- 6、中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，由此给招标人造成损失的，招标人有权要求其赔偿损失，同时中标人应依法承担相应法律责任。

- 7、投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他情形。

8、招标文件中有关社保证明材料的其他规定：

（1）投标人的社保证明因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如在投标文件中提供了投标人注册所在地（或分支机构注册所在地）政府部门的社保管理相应文件复印件或打印件并加盖投标人公章，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。

（2）如相关部门发布通知可免除或缓缴社保费的，可不提供相应月份的社保证明，但须提供相关部门的公告通知文件（或网站公示截图）复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、建筑行业诚信档案等的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合招标公告的相关规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 资质证书 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 建筑行业诚信档案、进粤登记 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 总监理工程师 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 信誉要求 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 其他 | 未出现“投标文件否决性条款摘要”规定的其他应该否决的情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 监理服务内容 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 监理服务期 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”的要求 |
|  |  | 权利义务 | 符合第五章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合本项目招标公告的要求 |

| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 |  | 总分：100分。其中： 技术部分：60分 商务部分： 30 分，经济标：10分 |
|  |  |  | 综合总得分计算公式 |  | 综合总得分＝技术部分得分+商务部分得分＋经济标得分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价（Q值）计算方法 |  | 采用算术平均值法计算，方法如下： 将通过初步评审的所有有效投标报价中不低于招标控制价的85%的投标报价进行算术平均（当有效报价中不低于招标控制价的85%的投标报价数量大于或者等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均），并以此算术平均值为评标基准价确定其他投标人的投标报价得分。 注1：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 注2：当通过初步评审的所有有效投标报价均低于招标控制价的85%，则以招标控制价的85%作为评标基准价。 注3：有效投标报价低于招标控制价 85%时不参与评标基准价的计算，但参与经济标得分计算。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价与评标基准价的偏差率计算公式 |  | 报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 2.2.4(1) | 经济标评分标准 （10分） | 报价得分计算公式 |  | 报价得分：M＝N-100 ××F 其中 N：投标报价权重分值，为10分； P：投标文件通过初步评审的有效投标报价 Q：评标基准价 F：偏离扣分分值，当P≥Q，F＝1；当P＜Q，F＝0.5。 注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。 |  |

技术部分评分标准

| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（2） | 技术部分评分标准 （60分） | 投资控制监理 （8.00分） | 投标人有提供投资控制措施的，得基本分7分； 投资控制的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 投资控制的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 质量控制监理 （8.00分） | 投标人有提供质量控制措施的，得基本分7分； 质量控制的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 质量控制的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 进度控制监理 （8.00分） | 投标人有提供进度控制措施的，得基本分7分； 进度控制的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 进度控制的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 安全控制监理 （8.00分） | 投标人有提供安全控制措施的，得基本分7分； 安全控制的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 安全控制的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 信息管理监理 （8.00分） | 投标人有提供信息管理措施的，得基本7分； 信息管理的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 信息管理的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 组织协调监理 （8.00分） | 投标人有提供组织协调措施的，得基本分7分； 组织协调措施的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 组织协调措施的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分；不提供不得分。本项最高得8分。 |
|  |  | 环境保护监理 （8.00分） | 投标人有提供环境保护措施的，得基本分7分； 环保监理的实施方案控制措施【优秀】的，在基本分基础上加1分； 环保监理的实施方案控制措施【一般】的，在基本分基础上加0.5分； 不提供不得分。 |
|  |  | 项目管理班子配备情况（总监理工程师除外） （4.00分） | 1、专业监理工程师（3分）：具有有效的注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业）或专业监理工程师证书（房屋建筑工程专业），每具备1人得3分，最高得3分。其余情况不得分。2、监理员（1分）：具有有效的注册监理工程师证书（房屋建筑工程专业）或专业监理工程师证书（房屋建筑工程专业）或监理员资格证（房屋建筑工程专业）资格证书的，每具备1人，得1分，最高得1分。 注：【本项最高得4分】（1）上述人员以及总监理工程师不得互相兼任。（2）上述人员证书上的注册单位必须为投标单位，须提供相关证书复印件作为证明材料；（3）需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派上述人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的复印件为准。（4）不提供或未按要求提供或无法证明的不得分。 |

商务部分评分标准

| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（3） | 商务部分评分标准 （30分） | 管理体系认证 （3分） | 投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分。 注：本项最高得3分。 提供认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 企业获得表彰情况 （6分） | 投标人2021年1月1日至今（以获奖证书或获奖正式文件的颁发时间为准）承接并完成过的工程监理项目获奖情况：（1）获得过市级奖项的，每项得1分，最高得2分；（2）获得过省级或以上奖项的，每项得3分，最高得6分。【本项最高得6分】 注：本项目只计算2项获奖。同一项目获奖不能重复计分，按最高得分计算一次。须提供上述获奖证书或获奖正式文件复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。奖项根据国家、省、市人民政府或行业行政主管部门或民政部门批准成立的相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件确认。如提供相关行业协会颁发的获奖证书或获奖正式文件，则须同时提供该行业协会在“中国社会组织政务服务平台”（https://chinanpo.mca.gov.cn ）的登记信息查询结果网页截图（打印件）并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 信用状况（8分） | 投标人开标当天在“佛山市建筑诚信评价体系管理平台”的企业信用等级（企业类别：“工程监理企业”）的情况：（1）企业信用等级A级，得8分；（2）企业信用等级B级，得7分； （3）企业信用等级C级，得6分；其余不得分。【本项最高得5分】 注：以开标当日在佛山市建筑诚信评价体系管理平台网页的查询结果为准。 |
|  |  | 售后服务能力（3分） | 投标人提供针对本项目的售后服务能力承诺书（格式、内容自拟）并加盖投标人公章。得3分，未提供不得分。 【本项最高得3分】 |
|  |  | 企业业绩 （9分） | 投标人2021年1月1日至今（以有效的竣工验收证明材料载明的时间为准）承接并完成过的监理业绩情况：投标人承接并完成过单项合同工程造价≥2500万元或总建筑面积≥5400平方米的房屋建筑工程监理业绩的，每项得3分，最高得9分。 【本项最高得9分】 注： 1、业绩证明需同时提供合同协议书以及有效的竣工验收证明材料复印件，并加盖投标单位公章； 2、工程造价金额或建筑面积以有效的竣工验收证明材料载明为准，如有效的竣工验收证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系方式。 |

注：以上要求提供的复印件及打印件必须加盖投标人公章，不提供注明材料或注明材料不满足评审因素要求，或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的，均不能计入核算范围。

评标办法正文部分

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；如果投标报价相同，则商务部分得分较高的投标人排序优先。按上述环节依然存在同分情形而不能确认排名顺序时，由评标委员会投票决定排名顺序。（适用于综合评估法）

评标委员会由5人单数组成，由招标人代表组成。

- 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

- 3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第一章“招标公告”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.2 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术部分、商务部分评审和评分；（适用于综合评估法）

3.4.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；（适用于综合评估法）

3.4.4 所有评委对技术部分和商务部分的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术部分得分和商务部分得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（适用于综合评估法）

3.4.5 汇总技术部分、商务部分、经济标的综合得分。（适用于综合评估法）

3.4.6 澄清、说明或补正

3.4.6.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.6.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

详细评审工作全部结束后，评标委员会按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序，推荐中标候选人。中标候选人数量：1名。

3.6编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要；

- （11）其他需要说明的情况。

- 4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 投标文件格式

- 封面格式

正本或副本

（工程名称）   招标

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

- 商务部分评审索引表

| 评审分项 | 投标人自评分（仅供参考） | 评审资料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

- 技术部分评审索引表

| 评审分项 |  | 自评分（仅作参考） |  |  | 评审资料所在页码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

目    录

投标文件应该包括但不限于以下内容：

注：格式自拟。

附件1：

法定代表人身份证明书

（投标人可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：_________________________________

性别：________  年龄：________ 职务：________联系电话（手机）：________

系            （投标单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：___________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

附件2：

法人授权委托书

佛山市南海通诚投资有限公司：

本人           （姓名）系                            的法定代表人，现授权              （姓名）作为我单位的授权委托人并代表我方全权办理针对          项目名称          的商务报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议和合同。

授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤加、修改和处理与本项目合同有关的所有事宜，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。我方对授权委托人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权委托人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

授权委托期限：                  至                   。

投标人：                        （单位全称及盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托人：                            （签字）

身份证号码：

授权委托人职务：

授权委托人联系电话：

年        月        日

附件3：

报价书

佛山市南海通诚投资有限公司：

根据贵公司       （项目名称）项目有关要求，我方愿意以人民币（大写）            （小写）         元的投标总报价，按招标文件要求完成本项目工作。

- 一、如果你单位接受我们的报价并委托我方实施，我们将保证按你单位有关要求以及招标文件要求完成该项目有关工作。

- 二、在合同协议书正式签署生效之前，本报价书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有法律约束力。

- 三、我们理解，你单位不一定接受最低的报价或你单位接到的其他任何报价。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价过程的费用。

- 四、我方承诺在投标有效期（递交投标文件截止之日起90天）内不修改、撤销投标文件。

五、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第7款规定的任何一种情形。

投标人（全称及盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

附件4  报价书附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务内容 | 按招标文件规定执行 |  |
| 2 | 监理服务期 | 按招标文件规定执行 |  |
| 3 | 权利义务 | 按招标文件规定执行 |  |

投标人（全称及盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：      年   月   日

附件5 企业信誉状况声明

企业信誉状况声明

致：佛山市南海通诚投资有限公司

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

- 一、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、及因监理责任造成重大质量事故或重大安全事故的情况。

二、本单位目前没有受到被取消投标资格的行政处罚。

- 三、本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

- 四、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

五、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人：                         （盖公章）

日    期：      年   月   日

附件6、其他材料

包括但不限于以下材料：

- 1、营业执照（复印件）

2、资质证书（复印件）

3、总监理工程师的身份证、学历证书和注册证书复印件以及社保证明材料

### 4、佛山市建筑诚信评价体系管理平台有关企业和人员（总监理工程师）的相关网页打印件、企业和人员（总监理工程师）的进粤登记网页打印件（如有）

### 附件7 承诺书

承诺书

佛山市南海通诚投资有限公司：

我单位在石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理项目的投标中，拟派总监理工程师（姓名）       在其他在建项目担任总监理工程师的项目不超过二个。

特此承诺。

投标人：                            （盖单位章）

年    月   日

### 附件8业绩一览表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 竣工验收证明文件时间 | 业主名称 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .. |  |  |  |  |

备注：根据第三章商务部分评分表的要求提交相应资料。

### 附件9 企业管理体系认证证书（如有）

| 序号 | 证书名称 | 有效期 | 颁发部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：根据第三章商务部分评分表的要求提交相应资料。

### 附件10 企业获得表彰证书（如有）

| 序号 | 证书名称 | 颁发日期 | 颁发部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：根据第三章商务部分评分表的要求提交相应资料。

附件11、技术部分（如有）

# 附件12、其他材料（如有）

注：此处提交投标人认为需要提交的其他材料。

- 合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

工程名称：石门高级中学学生宿舍扩建工程项目

工程地点：佛山市南海区狮山镇华涌村“陈尾坑”（石门高级中学校内）

建设单位：佛山市南海区狮山镇人民政府

委托人：佛山市南海通诚投资有限公司

监 理 人：

监理资质：

日期：       年    月    日

###### 第一部分  协议书

委托人（全称）：佛山市南海通诚投资有限公司

监理人（全称）：

建设单位（全称）：佛山市南海区狮山镇人民政府

注：石门高级中学学生宿舍扩建工程项目的出资、招标、建设管理等工作由佛山市南海通诚投资有限公司承担，作为石门高级中学学生宿舍扩建工程项目监理（以下简称“本项目”）的委托人。佛山市南海区狮山镇人民政府为本项目的土地权属人，作为本项目建设单位。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，各方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：石门高级中学学生宿舍扩建工程项目；

2. 工程地点：佛山市南海区狮山镇华涌村“陈尾坑”（石门高级中学校内）

3. 工程规模：

- 石门高级中学学生宿舍扩建工程项目总建筑面积为6761.89m2，项目总投资约4201.12万元。楼高6层，层高均为3.6m，共有宿舍165间(其中含无障碍宿舍2间，管理用房1间），每间住8人（无障碍宿舍住2人），可提供1300个学生床位。

4. 监理内容：

监理工作范围包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及缺陷责任期阶段的监理服务。施工监理服务的工作内容包括但不限于用地红线范围内的建筑、结构、室内外装修、给排水、电气、消防、防雷、通风空调、供配电、智能化、电梯、室外道路及给排水、园林景观、照明等安装工程全过程监理工作。

施工监理服务工作内容包含对上述工程实施全过程的质量、投资、造价管理、进度控制和环保、安全管理等，监督、管理本项目工程合同的履行，协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，履行本项目工程施工合同中关于监理的职责内容要求，以及配合项目移交等。

监理人如不具备某专业工程的监理资质，须由具备专项监理资质的单位完成该项监理服务工作，并与委托人签订三方协议，该专项监理服务费用包含在监理投标报价当中，委托人不另行支付。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.  协议书；

2.  中标通知书；

3.  投标文件；

4.  专用条件；

5.  通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C

附录 D

本合同签订后，三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：         ，注册号：

五、签约酬金

5.1监理酬金：监理费暂定合同总价为人民币    元，监理费中标费率为    %。

5.2本工程价款的结算和支付均以人民币为货币单位。

5.3合同监理费用为固定费率包干，监理费中标费率不因物价、设计变更、施工工期延长、投资增加、政策变化等因素而调整，合同监理费是完成本项目招标范围和内容所列监理服务工作的全部费用（含税），监理费用已经充分考虑了完成本项目施工期间及保修期监理所涉及的一切相关费用，包含了监理人派驻现场所有监理人员费用、现场费用、交通工具及使用费、水电费、通讯费、上网费、试验设备、测量仪器费及相关费用、合理利润、税费等与履行监理合同有关的可预见及不可预见的一切费用。因不可抗力、政策变化、场地条件等非监理人原因中途停工而暂停监理的期间不计为监理服务期间，但监理人须经委托人同意后方可撤出施工场地，并需根据具体情况派1至多名专业人员驻留现场。施工工期延长不增加监理费用。

5.5 相关服务酬金：无。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：无。

（2）设计阶段服务酬金：无。

（3）保修阶段服务酬金：不另计算，包含在监理酬金中。

（4）其他相关服务酬金：无。

六、期限

监理服务期为从签订本项目监理服务合同之日起，至本项目保修期结束之日止。施工监理服务期为约 6 个月（以发出开工令的时间起算），保修期监理为24个月。

七、合同订立

1. 订立时间：2024年   年    月    日。

2. 订立地点：佛山市南海区。

3. 本合同一式捌份，其中委托人肆份，监理人叁份，建设单位壹份，均具同等效力。

| 委托人： (公章) | 监理人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 经办人： | 经办人： |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 建设单位： (公章) |  |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） |  |
| 经办人： |  |
| 组织机构代码： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： |  |
| 电子信箱： |  |
| 开户银行： |  |
| 账 号： |  |

###### 第二部分通用条款

通用条件直接引用《建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）》第二部分“通用条件”内容，此略。

###### 第三部分专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

1.  协议书；

2.  中标通知书；

3.  投标文件；

4.  专用条件；

5.  通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C

附录 D

三方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理工作范围包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及缺陷责任期阶段的监理服务。施工监理服务的工作内容包括但不限于用地红线范围内的建筑、结构、室内外装修、给排水、电气、消防、防雷、通风空调、供配电、智能化、电梯、室外道路及给排水、园林景观、照明等安装工程全过程监理工作。

施工监理服务工作内容包含对上述工程实施全过程的质量、投资、造价管理、进度控制和环保、安全管理等，监督、管理本项目工程合同的履行，协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，履行本项目工程施工合同中关于监理的职责内容要求，以及配合项目移交等。

监理人如不具备某专业工程的监理资质，须由具备专项监理资质的单位完成该项监理服务工作，并与委托人签订三方协议，该专项监理服务费用包含在监理投标报价当中，委托人不另行支付。

2.1.2 监理工作内容还包括（不限于）：

(1) 编制工程项目监理规划交委托人认可，作为开展工程建设监理的指导文件和委托人检查监理工作的依据。

(2) 审核施工图、参与技术交底和施工图会审，继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能。

(3) 审查承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。

(4) 要求和督促承包人建立健全质量保证体系，督促承包人严格按设计文件、规范标准和程序施工。

(5) 监理工程师必须经常巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包人改进，并检查其执行情况。

(6) 每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证，重要工程的施工(如灌注、隐蔽工程的施工过程，有可能危及周围或本身结构安全的施工等)必须进行旁站监理，控制工程质量。

(7) 严格按照相关程序核查施工现场的变更工程或增加工程签证，并报委托人批准。

(8) 督促承包人完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全。

(9) 严格审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证，化验(试验)单等进行核定并存档。

(10) 委托人采购的货物到现场后，协助委托人组织货物向承包人的移交检验工作。

(11) 审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商，严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。

(12) 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承包人及时处理事故。

(13) 安全文明施工监理责任:建立安全文明施工专项监理制度,明确安全监理责任人员,督促和检查承包商文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。

(14) 编写监理阶段月报(半年、年)和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档。

(15) 根据承包人提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收。

(16) 根据市城建档案有关文件规定，督促并审查承包人完成竣工资料整理，资料齐全合格后，交委托人归档。

对委托人要求增加的附加服务和额外服务，由三方签署补充文件决定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)本委托监理合同；

(2)本工程的招标文件和投标文件；

(3)委托人和承包人签订的合同及补充协议备忘录；

(4)经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

(5)建设地区现行的有关工程预结算定额和文件；

(6)国家和佛山地区现行的设计规范（规程）、施工和验收规范(在监理的过程中有新的、适用的标准、规范实施时应按新的标准、规范作为监理的标准)。

(7)经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划和监理细则。

(8)委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：

（1）《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；

（2）《建设工程质量管理条例》及其它有关建设地的法规、条例；

（3）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；

（4）《广东省建设工程监理条例》；

（5）广东省及佛山市有关工程建设管理方面的规定和办法；

（6）相关工程质量保修管理规定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.3 监理人须派驻足够的监理人员，进场前向委托人提交监理人员服务工作计划，待委托人审批后才能进场。根据《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市[2009]8号）的规定，在施工监理过程中，总监理工程师除规定的情形外，不得更换。

总监代表施工期间必须常驻工地，并且按时组织每次的工地例会。

各专业监理工程师根据本项目的服务期限，再结合自己所负责的施工监理内容，在相应工程施工期间必须常驻工地，并且按时参加每次的工地例会。

在工程实施监理期间，委托人有权根据工程进展的实际需要，要求监理单位增派相关监理人员和车辆。监理人撤离相关监理人员须得到委托人批准。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

根据《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）的规定，除发生以下情形之一以外的，监理人员不得更换：

（1）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（2）调离原工作单位的；

（3）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监理人认为该总监理工程师不称职需要更换的；

（4）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，委托人要求更换的；

（5）因违法被责令停止执业的；

（6）因犯罪被羁押或判刑的；

（7）死亡。

如发生上述情况需要更换个别人员（除总监理工程师）的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，监理人应向委托人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如监理人未经委托人同意擅自更换监理人员的，则委托人有权对监理人收取10000元/人·次的违约金。如发生同样情况3次的，则委托人有权解除监理合同。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）对施工过程中出现的质量缺陷，监理工程师应及时下达通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

（2）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向委托人报告。

（3）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

（4）总监理工程师应及时向委托人及本监理人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：

监理人要求承包人调换人员的，须同时向委托人提交书面的报告文件。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理细则、监理月报、监理周报及约定的专项报告)、时间和份数：

监理规划：进场后 5 个工作日提交，一式贰份。

监理细则：进场后 5 个工作日提交，一式贰份。

监理月报：每月 1 日前提交，一式贰份。

监理周报：每周五前递交，一式贰份。

竣工监理总结：工程竣工验收时提交，一式贰份。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：

监理单位的办公及生活设备，以及监理工作必备的测量仪器由监理人自行配备。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：        。

3.6 答复

委托人同意在收到监理人提交书面资料之日起14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由三方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，三方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 监理费支付约定

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/   ，汇率为：/     。

5.3 支付酬金

5.3.1进度款结算与支付方式：

1.签订监理合同后10个工作天内支付监理费暂定合同总价的10%；

2.地基与基础工程完成后10个工作天内支付至监理费暂定合同总价的20%；

3.主体结构封顶后10个工作天内支付至监理费暂定合同总价的50%；

4.外排栅拆除后10个工作天内支付至监理费暂定合同总价的70%；

5.施工总承包范围内的联合验收结束后10个工作天内支付至监理费暂定合同总价的80%；

6.所有工程项目全部竣工验收合格，移交相关资料后10个工作天内支付至监理费结算价的97％；余款在2年保修期满后10个工作天内支付（不计利息）。

注：监理费结算价=审定的建安费预算价乘以监理费中标费率

合同监理费用为固定费率包干，监理费中标费率不因物价、设计变更、施工工期延长、投资增加、政策变化等因素而调整，合同监理费是完成本项目招标范围和内容所列监理服务工作的全部费用（含税），监理费用已经充分考虑了完成本项目施工期间及保修期监理所涉及的一切相关费用，包含了监理人派驻现场所有监理人员费用、现场费用、交通工具及使用费、水电费、通讯费、上网费、试验设备、测量仪器费及相关费用、合理利润、税费等与履行监理合同有关的可预见及不可预见的一切费用。因不可抗力、政策变化、场地条件等非监理人原因中途停工而暂停监理的期间不计为监理服务期间，但监理人须经委托人同意后方可撤出施工场地，并需根据具体情况派1至多名专业人员驻留现场。施工工期延长不增加监理费用。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，三方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。

6.2.3 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，三方应遵照执行。

6.3 暂停与解除

除三方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于三方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经三方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由三方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.3 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。

委托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4合同终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /       进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按通用条款 。

监理人申明的保密事项和期限：按通用条款。

第三方申明的保密事项和期限：按通用条款。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按通用条件。

9. 补充条款

9.1 监理人违反监理合同的约定，将监理服务的任何部分转让或分包，委托人可解除监理合同，并要求监理人承担由此给委托人造成的所有损失。

9.2 监理人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由监理人自行办理，保险费由监理人承担并支付，并包含在合同总价中。如有监理人员在工程实施监理期间意外伤亡的，一切责任由监理人负责。

9.3 监理人应协助委托人协调解决项目内部各专业施工队关系及现场周边各种影响工程建设因素的问题。

9.4 地基、基础、主体结构等分部工程验收及工程完工初验由监理人组织委托人及有关部门参加，工程竣工后监理人负责审核工程全部竣工资料，保证其符合实际情况和有关规定要求，按规定资料份数报送委托人，由委托人组织正式竣工验收。监理人应督促承包人及时、正确、齐全的提供监理工程所有质保资料，随时接受委托人抽查。

9.5 监理人需要取得委托人批准才能行使的职权：停工权、签证权、更换驻工地监理工程师的权力、承包人违约罚款权、主体结构和隐蔽工程验收权、主要材料设备确认权；监理人员如有擅自越权行为，第一次监理人向委托人支付违约金 5000 元，第二次监理人向委托人支付违约金 10000 元，第三次监理人向委托人支付违约金 50000 元，且委托人有权要求更换总监。自第三次以后监理人仍存在以上违约情况，委托人有权解除监理合同，且要求监理人承担由此给委托人造成的所有损失。

9.6 对监理人员的相关规定：

9.6.1 监理人应按经委托人批准的监理人员服务计划配备监理人员按阶段常驻工地，监理机构的主要成员在相应工程施工期间必须常驻工地。监理机构人员名单经委托人批准后，如不按要求配备人员，按 10000元/人扣罚违约金，经委托人书面通知整改而仍不整改的，委托人有权解除监理合同。

9.6.2 工程实施过程中，总监理工程师、总监代表不得随意更换，当因故需要调整时，监理人需书面征得委托人的同意后方可作出调整；当专业监理工程师需要更换时，总监应书面征得委托人同意后才能变更。在工程施工过程中，委托人有权对不负责任、工作不力的项目监理人员提出撤换要求，监理人必须执行此项要求。未经委托人书面同意，监理人擅自更换总监或其他监理人员，委托人有权按 10000 元/人次扣罚违约金，擅自更换总监或其他监理人员次数超过 3 次时，委托人有权解除监理合同；监理人员不能胜任本职工作，而监理人又不能按委托人要求及时更换，进而影响到监理工作的，委托人可按 10000 元/人次扣罚违约金，经委托人书面通知整改而仍不整改的，委托人有权解除监理合同。

9.6.3 相应工程施工期间监理人员每周不得少于 5 个工作日在现场，否则委托人可按人民币 2000 元/天的标准向监理人收取违约金。若有突发事件，总监须在接到业主通知后 4 小时内到达现场，否则每次扣罚 2000 元。

9.6.4 监理人员未经委托人书面同意休假、未经批准被调离监理部或从事与本工程无关的事务而影响监理工作的，按 2000 元/人次扣罚违约金。

9.6.5 监理人员如有迟到早退的情形，按 500 元/人次扣罚违约金。

9.6.6 关键工序、特殊工序、甲方要求旁站监理的工序及其它必须旁站的项目，监理部必须派监理人员全程旁站，监理人员未按规定旁站的，按 2000 元/人次扣罚违约金；不论任何时间，如果施工正在进行中，监理人必须有监理人员在现场进行监理工作，否则按 5000 元/次扣罚违约金。

9.6.7 监理人必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

5）禁止接受承包人的请吃送礼或变相受礼，禁止利用工作岗位权利之便假公济私、收受贿赂，严禁向承包人拿、卡、要的行为发生；

6）禁止向承包人介绍分包或推销材料、设备等；

7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

如发现有上述行为，一经查证，按 10000 元/人次扣罚违约金，如有再犯，按每次递增 10000 元扣罚违约金，并将此类人员清除出场。累计超过三人次，委托人有权解除监理合同。

9.7 其他违约处罚规定

9.7.1 委托人在施工现场发现不合格的施工材料或未经检验合格的施工材料用于施工，每发现一次，按 5000 元/次扣罚监理人违约金；

9.7.2 对检查中发现的工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象不能有效控制，且无控制措施，在下次检查中重复出现时，按 1000 元/次的标准扣罚违约金；

9.7.3 项目隐蔽工程验收（分部工程、主要的分项工程），监理人必须通知委托人，否则，第一次委托人有权扣罚违约金 5000 元，第二次委托人有权扣罚违约金 10000 元，第三次委托人有权扣罚违约金 20000 元，同时委托人有权要求更换项目总监。自第三次以后监理人仍存在以上违约情况，委托人有权解除监理合同。

9.7.4 合同执行期间，由于监理人未及时发出图纸或指令，造成承包人进度延误或中断施工，致使委托人增加费用支出或工期延误；或由于监理人错误指令原因造成工程返工或工程变更签证费用增加的，委托人可按每次监理费 1%的标准向监理人收取违约金。

9.7.5 因监理人原因造成阶段性工期延误，每延误一天扣监理费 5000 元，视工期挽回程度，在下一笔监理费支付时部分或全额返还；若因监理人原因造成关键节点工期（以总包施工合同界定为准）延误或不能按期竣工，超过合同工期部分不增加监理费，已扣除的监理费不予返还，且甲方有权随时无条件终止合同，并保留按法律和合同规定进行索赔的权利。

9.7.6 因监理人主要责任造成工程变更累计增加超过施工合同价5％或以上的，由委托人扣除监理人 10％的监理合同价。

9.7.7 本项目监理人必须提供施工报建所需的有关监理方面的证件、文件及资料。如因监理人原因造成施工报建等有关手续滞后，造成本工程开工时间或施工工期延误，监理人需向委托人支付违约金人民币 5000 元/天。

9.8 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人可通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7 天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除，造成委托人损失的，监理人承担赔偿责任。

9.9 监理人的罚没和违约金从当期支付的监理报酬中直接扣除。

9.10 监理人违约，即使交纳了违约金，监理人仍应按监理合同规定继续履行本工程施工及缺陷修复过程中的监理服务；情节严重的，委托人可在向监理人发出书面通知的14 天之后单方面解除本监理合同；造成委托人损失的，监理人承担赔偿责任；违法的，按有关规定承担法律责任。

9.11 监理人处理监理委托业务时，非因委托人过错原因导致的监理人的损失，委托人不需承担任何补偿责任。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  无   。

A-2 设计阶段：   无  。

A-3 保修阶段：

（1）在单位工程竣工验收时，督促承包单位向委托人提交《质量保修书》，其内容为具体保修项目，期限以及有关承诺。

（2）组织承包单位对工程使用情况进行质量回访，并在气候突然变化（台风、冬季低温）如台风暴雨过后组织使用单位进行检查一次，对发现的问题按单位工程进行登记。

（3）在工程缺陷责任期即将到期的前1－2个月，由监理人员组织委托人以及承包单位共同对工程进行全面目测检查。发现的问题及需要维修的内容按单位工程列表登记。

（4）监理人员对用户反馈的意见和以上质量回访与检查中发现的质量问题与缺陷发现的原因进行详细调查分析，并确定质量缺陷的事实和责任。比较严重的质量缺陷应由监理人员组织委托人、设计人员和承包单位共同研究确定原因。监理人员及时发出《工程维修通知书》要求承包单位在接到通知书十日内派人进行维修。比较重大的质量缺陷，如基础不均匀沉降等质量问题要求责任方提出缺陷的处理方案，经过监理、设计人员、委托人共同审批后，由监理人员监督实施处理。

（5）承包单位若不能按监理人员要求及时进行维修，监理人员应书面通知委托人，可由委托人委托其他承包商完成。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：无 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |

B-2  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2. 工程勘察文件 | 1 | 开工前 5 天 |  |
| 3. 工程设计及施工 图纸 | 1 | 开工前 5 天 |  |
| 4. 工程承包合同及 其他相关合同 | 1 | 开工前 5 天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前 5 天 |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |
| 7.办公场所 |  |  |  |

附录C

廉政合同

委托人：佛山市南海通诚投资有限公司

监理人：

建设单位：佛山市南海区狮山镇人民政府

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，委托人、监理人、建设单位就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1. 三方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认证查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按监理合同通用条款第70条规定处理。

2. 委托人、建设单位义务

2.1 委托人、建设单位及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.2 委托人、建设单位及其工作人员不得参加监理人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 委托人、建设单位及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 委托人、建设单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 委托人、建设单位及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同约定外的材料和设备。

2.6 委托人、建设单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 监理人义务

3.1 监理人不得以任何理由向委托人、建设单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 监理人不得以任何名义为委托人、建设单位及其工作人员报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3 监理人不得以任何理由安排委托人、建设单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 监理人不得为委托人、建设单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

4.1 委托人、建设单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 监理人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给委托人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予监理人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5. 三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6. 合同生效

本合同有效期，自三方签署之日起至该工程缺陷责任期满之日止。

7. 合同法律效力

本合同作为合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。

8. 合同份数

本合同一式捌份，委托人执肆份，监理人执叁份，建设单位执壹份。

（以下无正文）

（廉政合同签字盖章页）

| 委托人(公章)： | 佛山市南海通诚投资有限公司 | 监理人(公章)： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人(签字)： |  | 法定代表人/委托代理人(签字)： |  |

| 建设单位(公章)： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人(签字)： |  |  |  |

年   月   日

附录D

参建单位人员廉洁承诺书

为加强廉政建设，规范各项公务活动，防止违法违纪行为发生，自愿接受监督，现作以下承诺：

一、严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、施工安装和市场活动等各项规定。

二、严格遵守国家法律法规及廉政建设的各项规定，并按要求落实廉洁教育责任，公布举报电话，自觉接受监督。

三、严格执行合同文件，履行权利义务（债权、债务）。

四、不组织任何形式有可能影响甲方公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；不向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、通讯工具、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等财物。

五、不以任何理由为甲方及其相关单位或个人报销非公务费用，不为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

六、发现对方在业务活动中有违法、违纪、违规行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

参建单位： （盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：     年     月   日