九江中学新建学生宿舍工程项目全过程造价咨询

招标文件

建设单位：佛山市南海区九江中学（盖单位章）

招标人：佛山市南海通诚投资有限公司（盖单位章）

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司（盖单位章）

2024年 9 月

目     录

投标文件否决性条款摘要	3

投标无效、中标无效的认定及处理	6

第一章 招标公告	7

第二章 投标人须知	11

第三章 评标办法（综合评估法）	28

第四章 合同条款及格式	38

第五章 技术标准和要求	60

第六章 投标文件格式	61

- 投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：

□第[  /     ]项修改为：[   /    ]。

□增加第[   /    ]项：[   /    ]。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

1.1判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1无投标邀请书（适用于邀请招标）；

1.1.2投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

1.1.3投标人授权代理人未按招标文件要求到场递交投标文件或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

1.1.4投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

1.2宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1未按照招标文件的要求提供投标保证金；

1.2.2投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

1.2.3未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2.2投标联合体没有提交联合投标协议书；

2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4同一投标人提交两个或以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

2.5投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）；

2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可能严重影响履约且不能证明其报价合理性；

2.8投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

2.8.1投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

2.8.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.8.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.8.2.2投标人之间约定中标人；

2.8.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.8.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.8.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.8.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.8.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.8.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.8.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.8.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.8.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.8.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

2.8.3.7投标文件加盖的是其他投标人的公章；

2.8.3.8不同投标人的法定代表人或者委托代理人或者全过程造价咨询人员由同一单位缴纳社会保险；

2.8.3.9两家或以上的投标文件、投标保证金由同一人递交、领取；

2.8.3.10与招标代理机构存在人员互相任职或者工作；

2.8.3.11与招标代理机构存在控股、管理等利害关系；

2.8.3.12与招标代理机构同一个办公地址（场所）；

2.8.3.10行业主管部门依法依规调查确认的其他违法违规情形；

2.8.3.11法律法规规定的其他禁止性情形。

2.8.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

2.8.4.1使用伪造、变造的许可证件；

2.8.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

2.8.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.8.4.4提供虚假的信用状况；

2.8.4.5经查实有利用、冒用领导干部名义插手干预工程建设项目招标投标等弄虚作假行为；

2.8.4.6其他弄虚作假的行为。

2.8.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。

2.9投标人有下列情形之一的：

2.9.1 不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处或以上细节错误一致；

2.9.2 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制；

2.9.3 不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

2.9.4 参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

9.5 不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户。

2.10投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.11超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本的，评标委员会应当要求该投标人在指定时间内书面说明，并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标；

2.12投标报价更改了不可竞争费用；

2.13评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

2.14投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求；

2.15近3年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市发生过较大或以上安全生产事故的（此处“较大或以上安全生产事故”以负有安全生产监督管理职责的部门出具的《行政处罚决定书》予以认定，其中的“较大或以上”安全生产事故是指《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“近3年”以负有安全生产监督管理职责的部门出具的《行政处罚决定书》的落款时间为准进行计算）；

2.16投标人近 2 年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市本招标项目行业领域发生过拒不履行合同或者履约评价不合格（“近 2 年”以履约评价时间为准进行计算）；

2.16近1年内（从投标截止之日起倒算）在佛山市招标投标活动中提出两次或以上投诉但查无实据（“近1年”以行业主管部门出具的《投诉处理决定书》的落款时间为准进行计算）。

2.17投标人因串通投标、采用行贿手段谋取中标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标等违法行为受到过被取消投标资格的行政处罚，且在被取消投标资格的行政处罚期内。

2.18法律法规规定的其他情形。

投标无效、中标无效的认定及处理

招标人对投标无效、中标无效的认定及处理的修改：

□第[   /   ]项修改为：[  /    ]。

□增加第[    /  ]项：[  /    ]。

1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

1.4投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

2.3投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

- 第一章 招标公告

## 1.招标条件

九江中学新建学生宿舍工程项目招标已完成前期准备工作，招标人为佛山市南海通诚投资有限公司，建设单位为佛山市南海区九江中学，建设资金来自自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的九江中学新建学生宿舍工程项目全过程造价咨询进行内部公开招标。

## 2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市南海区九江镇船栏街100号

2.2 项目建设规模：拟建设5栋6层宿舍楼及相应配套工程，宿舍总建筑面积约23890平方米，宿舍为8人间，共设宿舍456间，可供3648个学生住宿。建安费为9121.08万元。工程主要包括基础工程、土建工程、装饰工程、安装工程、配套工程及其它工作内容。

2.3 服务期：从签订本项目全过程造价咨询服务合同之日起至本项目完成竣工结算审核止。

2.4 本招标工程共分 1 个标段，招标控制价（最高投标限价）：455753.39元。招标内容：包括但不限于：本项目概算审核、施工图预算编制或审核（中标人还须负责相关对数、审查意见回复等相关工作，预算报告需通过招标人审核）、施工阶段工程变更造价编制或审核、合同管理、经济分析与投资控制、编制资金计划、成本月报、工程款支付审核、协助索赔与反索赔并审核其造价、材料价格咨询控制、深入现场勘察与计量、审核施工单位提交的结算资料完整性（保证满足报送招标人的要求；否则中标人还须给予督促、指引并协助编制完成相关报告，直至满足要求为止），具体工作内容详见有关合同条款。

2.5承包方式：固定费率包干。

2.6 质量要求：严格按照国家、广东省、佛山市、南海区或行业现行的相关标准、规范、计价依据提供真实、准确、可靠的全过程造价控制咨询服务。

## 3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

## 4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程咨询服务的能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2对本项目不接受联合体投标。

4.3 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.4 对投标人拟派项目负责人的要求

4.4.1 对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的有效的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）注册证书。

4.4.2拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理登记手续。

4.4.3需提供投标人近期（自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效社保证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料为准。

4.5对投标人企业的信誉要求

4.5.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。（此处所指的“冻结”，是指被“冻结”的财产影响到投标人或潜在投标人的履约能力。其中财产被全部冻结的，应当不具备投标资格；财产被部分冻结，但投标人可证明财产被冻结不影响其对本项目履约能力的，具备投标资格）

4.5.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴。）

4.5.3 在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定；“最近三年”是指该项目招标公告发布之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.5.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

4.5.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.投标报名和招标文件的获取

5.1报名时间：2024年9月24日～2024年9月27日（法定公休日、法定节假日除外），上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，凡有意参与的潜在投标人,请现场递交以下资料（均加盖投标人公章）到招标代理机构佛山市海纳建设工程咨询有限公司（佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元）报名。

- （1）单位营业执照复印件；

- （2）经办人如为法定代表人的，须提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件。如为法定代表人授权代表的，须提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人授权代表身份证复印件。

注：投标人对所提交材料的真实性承担法律责任。

5.2本项目只接受通过招标代理机构报名的投标人参加投标。

- 联系电话：0757-86329619        联系人：谢小姐

5.3凡有意参加投标者，可于2024年9月24日至投标截止时间前登录佛山市海纳建设工程咨询有限公司网（http://www.fshnzx.cn/）下载招标文件等资料。

## 6.投标保证金

6.1 本工程不要求投标人提交投标保证金。

## 7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的开始和截止时间

7.1.1 投标文件递交的开始时间：2024年9月29日9时00分，投标文件递交的截止时间：2024年9月29日9时30分。

7.1.2 开标时间：2024年9月29日9时30分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标文件递交地址：佛山市南海区桂城街道金科路6号粤港金融科技园1座11楼1101室之一会议室。本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。

注意事项：

1、投标人须派投标人代表（法定代表人或授权代理人）准时递交投标文件。在递交投标文件时，如为法定代表人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）核查；如为授权代理人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）和授权委托书（含授权委托人身份证复印件）核查；核查未通过的，招标人将不予接收其投标文件。

备注：法定代表人证明书（含法定代表人身份证复印件）和授权委托书（含授权委托人身份证复印件）（如有）除附在投标文件中外，还须另外随身携带一份；未随身携带身份证明文件的招标人将不予接收其投标文件。

2、投标文件的密封性不符合招标文件要求的，招标人将不予接收其投标文件。

3、投标人法定代表人或授权代理人递交投标文件后可自行选择是否参加开标会。投标人的投标人代表未参加开标会的，视为该投标人默认开标结果。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告在佛山市海纳建设工程咨询有限公司网（http://www.fshnzx.cn/）以及中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）上发布，公告内容和时间不一致时，以佛山市海纳建设工程咨询有限公司网发布的为准。

## 9.其他

9.1 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

9.2 本次招标采用的评定标办法是综合评估法 。

10.联系方式

招标人：佛山市南海通诚投资有限公司

建设单位 ：佛山市南海区九江中学

地    址：佛山市南海区桂城街道金科路6号粤港金融科技园1座11楼1101室之一

联  系 人：林工

电    话：0757-86259412

招标代理机构：佛山市海纳建设工程咨询有限公司

地    址：佛山市南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层809单元

联  系  人：肖小姐

电    话：0757-86329619

电 子 邮 件：Fs_HaiNa@126.com

# 2024年9月24日

# 第二章 投标人须知

#### 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 九江中学新建学生宿舍工程项目全过程造价咨询 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体 投标 |  | √ 不接受 接受，联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外， |  |
| 1.11 |  | 分包 |  | √不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |  |
| 1.12 |  | 偏离 |  | √不允许 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的时间 |  | 2024年9月27日17 时 30 分前。 |  |
| 3.2.4 |  | 招标控制价（最高投标限价）及其 计算方法 |  | 计算方法：根据相关规范计算 投标总价招标控制价金额为：455753.39元，其中概算初审造价咨询服务费招标控制价 84758.28元，全过程造价咨询服务费招标控制价370995.11元。 备注：1.投标人的报价不得低于其成本价或高于招标控制价，否则投标将被否决。投标报价（投标总价）精确至小数点后2位，第三位四舍五入（例：XX.XX元或XX.X元或XX元）。 2.本项目采用固定费率包干。本项目不需报费率，概算初审造价咨询服务费中标价作为计算概算审核计费费率的依据，全过程造价咨询服务费中标价作为计算全过程造价咨询计费费率的依据，本项目概算审核计费费率=概算初审造价咨询服务费中标价/工程建安费估算价9121.08万元，全过程造价咨询计费费率=全过程造价咨询服务费中标价/工程建安费估算价9121.08万元。 3.概算审核造价咨询计费费率和全过程造价咨询计费费率是根据中标人可独立履行本项目合同义务，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的投标报价所确定的，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、方案优化导致工程增减、市场剧变、汇率、利率因素、因施工工期延误导致本合同有效期延长、施工暂停或恢复而增加的服务、可能需要协助处理工程造价有关的纠纷或工程索赔（可能及于合同期满后）等应预见和不可预见的费用及风险等均视为已完全考虑到。中标人必须充分考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有规定的除外），如发生附加服务和额外服务情形，中标人同意不再收取任何附加或额外服务的费用和酬金。 4.概算初审造价咨询服务费和全过程造价咨询服务费应已包含前期调研费、全过程造价控制咨询服务费、资料收集和整理、文书编制及打印费、交通差旅费、文档打印、文件装订及寄送费用、现场跟踪和协调统筹服务、拟派人员的差旅费（含交通费、餐费、通讯费等）等所产生的一切费用、全额含税发票、雇员费用、后续服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。 5.投标总价=概算初审造价咨询服务费投标报价+全过程造价咨询服务费投标报价 6.概算初审造价咨询服务费暂定合同价=概算初审造价咨询服务费中标价 7.全过程造价咨询服务费暂定合同价=全过程造价咨询服务费中标价 8.暂定合同总价=中标人的投标总价。 |  |
| 3.4.1 |  | 投标有效期 |  | 提交投标文件截止之日起 90 天。 |  |
| 3.5.1 |  | 投标保证金 |  | 本项目不适用。 |  |
| 3.7 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | √不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |  |
| 3.8.3 |  | 投标文件签字、 盖章要求 |  | 1.投标文件中需签字、盖章的，投标人应按要求由投标人法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖投标人公章（不得使用其他代章）。 2.投标文件装订成册后须加盖投标人公章。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。 |  |
| 3.8.4 |  | 投标文件份数 |  | 评标办法采用综合评估法的项目 资信标（含资格审查资料）：正本一份，副本 4 份，共 5 份； 经济标：正本一份，副本 4 份，共 5 份； 技术标：正本一份，副本 4 份，共 5 份； 投标文件电子版： 1 份。 注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本或投标文件电子版与正本不一致时以纸质正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容且包括已盖公章的ＰＤＦ版。 |  |
| 3.8.5 |  | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： - 分册装订，共分3册，分别为： 资格审查资料：1册； √ 经济标：1册； √ 资信标（含资格审查资料）：1册； √ 技术标明标：1册。 技术标暗标：1册。 2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。 |  |
| 4.1 |  | 投标文件的密封 |  | 投标人在投标截止时间之前递交的投标文件其密封和标记、提交要求如下： 1、经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样；使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 2、资信标（含资格审查资料）的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样；使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资信标（含资格审查资料）”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 3、技术标明标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样；使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标明标”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 4、投标文件电子版（以U盘为载体）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人可不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件可予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担相关责任。 |  |
| 4.1 |  | 封套上应载明 的信息 |  | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 招标资格审查资料（或技术标明标或资信标或经济标或投标文件电子版） 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |  |
| 5.1 |  | 投标人出席开标会的人员要求和身份证明文件要求 |  | 参加开标会的法定代表人或授权代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。投标人的投标人代表未参加开标会的，视为该投标人默认开标结果。 |  |
| 5.2.1 |  | 投标文件密封情况检查 |  | 投标文件密封情况检查由招标人和授权代理人按签到顺序排前的两名授权代理人实施并当场宣布检查结果；如无投标人代表参加开标，则由招标人代表检查投标文件的密封性。 |  |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 1.评标委员会构成：共 5 人。 2.评标专家确定方式：由招标人组成。 |  |
| 6.3 |  | 评标办法 |  | 评标委员会按照招标文件 “评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 |  |
| 6.4 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √否，推荐 1 名中标候选人。 否，推荐 名定标候选人。 |  |  |
| 7.6.1 |  | 履约保证金 | 本项目不适用。 |  |  |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 |  | 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似工程 |  |  |  |
| 10.1.2 |  | 相关专业 |  | 1、本招标文件中措辞的“ 建筑工程相关专业”是指：与建筑工程相关的专业，包括结构、给排水、暖通、电气等专业，如职称证上未显示专业的以学历证上的专业为准。 2、《职称评审管理暂行规定》正式实施之后颁发的职称证书应符合《职称评审管理暂行规定》的要求，《职称评审管理暂行规定》正式实施之前颁发的职称证书符合职称评审管理部门的相关规定即可。 |  |
| 10.2 |  | “暗标”评审 |  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  |
|  |  | √ 不采用 采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.8款及第4.1款要求编制、装订和密封。 |  |  |  |
| 10.3 |  | 投标文件电子版 |  | 是否要求投标人同时递交投标文件电子版 |  |
|  |  | 不要求 √要求，投标文件电子版内容： 投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件。 投标文件电子版份数： 1 份 |  |  |  |
| 10.4 |  | 知识产权 |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.5 |  | 同义词语 |  |  |  |
|  |  | 构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”和“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.6 |  | 监督 |  |  |  |
|  |  | 本工程项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招标人上级主管部门或有关部门实施的监督。 |  |  |  |
| 10.7 | 解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.8 | 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准） |  |  |  |  |
| 10.9 | 1.招标文件中有关社保证明材料的其他规定： （1）投标人的社保证明因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如在投标文件中提供了投标人注册所在地（或分支机构注册所在地）政府部门的社保管理相应文件复印件并加盖投标人公章，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。 （2）如相关部门发布通知可免除或缓缴社保费的，可不提供相应月份的社保证明，但须提供相关部门的公告通知文件（或网站公示截图或网页打印件）复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 |  |  |  |  |

注：（1）本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不互相解释的内容时，以本表内容为准。

#### （2）对招标文件其余内容如需进行补充、删除或修改的，可统一写入投标人须知前附表，并注明是对招标文件何部分的何章何节何条款进行的补充、删除或修改。

#### 投标人须知正文

#### 1. 总则

##### 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人或建设单位：见招标公告/投标邀请书。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告/投标邀请书。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告/投标邀请书。

1.1.5 本招标项目建设地点：见招标公告/投标邀请书。

##### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告/投标邀请书。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

##### 1.3 招标范围、服务期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见招标公告/投标邀请书。

1.3.2 服务期：见招标公告/投标邀请书。

1.3.3 承包方式：见招标公告/投标邀请书。

1.3.4 质量要求：见招标公告/投标邀请书。

##### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程咨询服务的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告

1.4.2 如本工程项目招标公告/投标邀请书规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人（或建设单位）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的，

##### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文

的，应附有中文注释。

##### 1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计

量单位。

##### 1.9 踏勘现场

1.9.1 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 1.10 投标预备会

不召开。

##### 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

##### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 2. 招标文件

##### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告/投标邀请书；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）合同条款及格式；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

##### 2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，请与招标代理公司或招标人联系。

##### 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标人对招标文件的澄清、修改、补充、答疑将在佛山市海纳建设工程咨询有限公司网上公布并成为招标文件的组成部分，请投标人自行查阅下载。修改、补充文件一经通知，即视作已发放给所有投标人。

##### 2.4 招标文件的效力

2.4.1招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

#### 3. 投标文件

##### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、经济标、技术标明标、技术标暗标（如有）组成，应分别装订成册。

3.1.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：（详见第六章投标文件格式）

3.1.3 经济标应包括下列内容：（详见第六章投标文件格式）

3.1.4 技术标明标应包括（但不限于）下列内容：（详见第六章投标文件格式）

3.1.5 技术标暗标应包括（但不限于）下列内容（如有）：（详见第六章投标文件格式）

##### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价）或低于其成本价，招标控制价（最高投标限价）及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 服务酬金结算方法：见投标人须知前附表。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

##### 3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人同意延长，但投标担保的有效期不满足其投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

（3）投标人应将提交投标保证金的转账凭证的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。

3.5.2 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.4.2款的规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）如无异议或投诉，未中标的投标人保证金，在评标公示结束后5个工作日内原额退还；如有异议或投诉，将在异议和投诉处理完毕后原额退还；

（3）中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订招标合同后5个工作日内原额退还。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。（本项目不适用）

##### 3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等材料的复印件并加盖投标人公章。

3.6.2 “近年财务状况”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公告/投标邀请书。

3.6.3 “近年完成的类似项目业绩”（如有）应附相关证明材料，具体证明材料和年份要求见招标公告/投标邀请书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1款至第3.6.3款规定的表

格和资料应包括联合体各方相关情况。

##### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，投标文件中需签字、盖章的，投标人应按要求由投标人法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖投标人公章（不得使用其他代章）。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合投标协议书）。

3.8.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

除技术标暗标副本以外，投标文件装订成册后须加盖投标人公章，且其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。否则投标人须自行承担后果。当副本或投标文件电子版与正本不一致时以正本为准。所有技术标暗标副本均不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决处理（采用暗标时）。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

3.8.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

#### 4. 投标

##### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 除投标文件否决性条款摘要另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标 文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内办理退还已收取的投标保证金。

#### 5. 开标

##### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 参加开标会的法定代表人或授权代理人应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

##### 5.2 开标程序

5.2.1 投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人和授权代理人按签到顺序排前的两名授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。

5.2.2 开标顺序：随机。

5.2.3 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）设有标底的，公布标底；

（6）核验投标保证金递交等情况；（本项目不适用）

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价及相关内容，并记录在案；

（8）开标结束。

5.2.4 评标委员会成员不得参加开标会议。

##### 5.3 开标异议

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

#### 6. 评标

##### 6.1 评标委员会

##### 由招标人组建，人数为5名。

##### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法（综合评估法）”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法（综合评估法）”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 6.4 推荐中标候选人

##### 评标委员会按照招标文件要求推荐中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.公示及合同授予

##### 7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 招标人在发布公告的媒介公示中标候选人，公示期为不少于3日。

7.1.3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期提出，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

##### 7.2 中标

7.2.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金（如要求），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.3 中标人的投标报价为中标价。

##### 7.5 中标通知

中标人确定后，招标人将在七日内向中标人发出中标通知书，并将中标结果在发布公告的媒介上公开，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

##### 7.6 履约保证金

7.6.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的格式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

##### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，

其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应

当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 在签订服务合同之前，中标人应当根据招标文件及中标人的投标文件承诺组建项目管理团队，安排项目负责人等关键岗位人员到岗履职。否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.7.4 签订合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.7.5 中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人

为中标人，也可以重新招标。

#### 8. 重新招标

8.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过初步评审的有效投标人少于3个的；

（3）只推荐1个中标候选人时，中标候选人中标无效或者放弃中标的；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，不再进行招标。

#### 9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 9.5 异议和投诉

##### 9.5.1 投标人对开标有异议的，应当在开标会提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.5.3 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向招标人上级单位实名投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.4 投标人、潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

#### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时     分前递交至         （详细地址）或邮箱至         （邮箱名称）。采用邮箱方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）

评标委员会负责人：           （签字）

年         月         日

##### 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字、盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.8.3款规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 进粤登记（如有） | 符合本招标项目招标公告的要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合本招标项目招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本招标项目招标公告的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合本招标项目招标公告的要求 |
|  |  | 服务期 | 符合本招标项目招标公告的要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合本招标项目招标公告的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4款规定 |
| 3.3 |  | 否决性条款集中载明的情形 | 不存在否决性条款集中载明的情形规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 总分：100分。其中：技术标：60分 资信标：25分，经济标：15分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价（Q值）计算方法 | 采用算术平均值法计算，方法如下： 将通过初步评审的所有有效投标报价进行算术平均（当有效投标报价的数量大于或者等于7家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均），并以此算术平均值为评标基准价确定其他投标人的投标报价得分。 注1：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 注2：除计算错误外，评标基准价不因招标投标当事人异议、投诉、复核以及其他任何情形而改变。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价与评标基准价的偏差率计算公式 | 报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 | 技术标（60分） | 造价咨询实施方案(15.0分) | 根据投标人提供的本项目造价咨询实施方案描述进行评审： 1.造价咨询实施方案总体思路非常详细、具体、科学、合理，针对性非常强，完全满足（或优于项目要求）的，得15分； 2.造价咨询实施方案总体思路比较详细、具体、科学、合理，针对性较强，满足项目要求的，得12分； 3.造价咨询实施方案总体思路针对性一般，基本满足项目要求的，得9分； 4.未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的，得0分。 |
|  |  | 项目重点难点分析及对策(15.0分) | 根据投标人提供的本项目造价咨询服务重点难点分析及对策进行评审： - 对本项目的重点、难点分析透彻，对策切实可行的，完全满足（或优于项目要求）的，得15分； 2.对本项目的重点、难点分析较透彻，对策具有一定可行性的，满足项目要求的，得12分；3.对本项目的重点、难点分析较简单，对策可行性一般的，基本满足项目要求的，得9分； 4.未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的，得0分。 |
|  |  | 质量保证措施(15.0分) | 根据投标人提供的本项目造价咨询服务质量保证措施进行评审： 1.造价咨询服务质量保证措施非常科学合理，内容非常详细、具体，针对性强，完全满足（或优于项目要求）的，得15分； 2.造价咨询服务质量保证措施比较合理，内容比较详细、具体，有一定针对性，满足项目要求的，得12分； 3.造价咨询服务质量保证措施一般，针对性不强，基本满足项目要求的，得9分； 4.未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的，得0分。 |
|  |  | 进度保证措施(15.0分) | 根据投标人提供的本项目造价咨询服务进度保证措施进行评审： 1.造价咨询服务进度保证措施非常科学合理，内容非常详细、具体，针对性强，完全满足（或优于项目要求）的，得15分； 2.造价咨询服务进度保证措施比较合理，内容比较详细、具体，有一定的针对性，满足项目要求的，得12分； 3.造价咨询服务进度保证措施一般，针对性不强，基本满足项目要求的，得9分； 4.未提供任何描述或描述的内容不符合项目要求的，得0分。 |
| 2.2.4 | 资信标（25分） | 类似项目业绩（3分） | 投标人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推，以合同签订时间为准）投标人承接单项合同总投资金额1亿元（或以上）的公共建筑工程全过程造价咨询类业绩，每项得1分，最高得3分。 备注:(1)相关证明材料提供合同协议书复印件并加盖投标人公章。(2)若业绩为联合体形式承接的，联合体协议中约定的投标人承接的工作量应当满足项目业绩要求。(3)如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还需提供该项目的业主证明材料并须附有业主方的联系人及联系电话。（4）公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)，商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、数据中心、广播用房)、交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等)以及其他(派出所、仓库、拘留所)等。 |
|  |  | 获奖情况（3分） | 投标人在近三年内（自本项目投标截止日（不含）往前顺推，以表彰证书或表彰正式文件颁发时间为准）获得造价类企业表彰情况： （1）获得过省级或以上表彰的，得3分； （2）获得过市级表彰的，每个得1分； 备注:(1)表彰证明材料提供国家、省、市人民政府或建设工程相关行业主管部门或经民政部门批准成立的建设工程相关行业协会颁发的表彰证书或表彰正式文件。(2)若为行业协会颁发的还须提供该行业协会在“中国社会组织政务服务平台”的登记信息查询结果网页截图。（3）本项最高得3分。 |
|  |  | 售后服务能力（5分） | 对投标人服务响应时间的承诺进行评审： 承诺响应时间能在60分钟（含）内到达工程施工现场的，得5分；承诺响应时间在60-120（含）分钟到达工程施工现场的的，得3分；承诺响应时间在120分钟以上到达工程施工现场的，得1分。未有承诺的，不得分 【本项最高得5分】 注：投标人须提供加承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 |
|  |  | 项目管理团队配备情况（14分） | 1.项目负责人（4分）： （1）表彰情况：投标人拟派的项目负责人近三年（自本项目投标截止日（不含）往前顺推，以表彰证书或表彰正式文件颁发日期为准）获得过造价类个人表彰情况： ①获得过省级或以上表彰的，得2分； ②获得过市级表彰的，每个得1分。 本小项最高得2分。 （2）技术职称：具有建筑工程相关专业中级职称的得1分；具有建筑工程相关专业高级（或以上）职称的得2分。 本小项最高得2分。 2.其他管理人员（10分） （1）人员类型：土建专业造价人员（2人） ①执业资格：具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的有效的土建（土木建筑工程）专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）注册证书，每个得2分，最高得4分。 本小项最高得4分。 ②技术职称：具备建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的，每个得1分；最高得2分；具备建筑工程相关专业中级工程师职称的每个得0.5分，最高得1分；其他不得分。 本小项最高得2分。 - （2）安装专业造价人员（1人） ①执业资格：具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的有效的安装（安装工程）专业一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）注册证书，每个得2分，最高得2分。 本小项最高得2分。 ②技术职称：具备建筑工程相关专业高级工程师或以上职称的，每个得2分；最高得2分；具备建筑工程相关专业中级工程师职称的每个得1分，最高得1分；其他不得分。 本小项最高得2分。 备注：（1）上述人员及项目负责人不得互相兼任，每个人员只计该人员最高得分的岗位一次。须提供相关人员证书复印件和投标人近六个月（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料；以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料为准，否则该人员不得分。技术职称证明材料提供有效的职称证书复印件并加盖投标人公章。《职称评审管理暂行规定》正式实施之后颁发的职称证书应符合《职称评审管理暂行规定》的要求，《职称评审管理暂行规定》正式实施之前颁发的职称证书符合职称评审管理部门的相关规定即可。同一人具有不同的职称证书，仅按最高得分的证书计算一次。（2）如提供的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）注册证书，不能反映专业或有效期，还应提供在“全国建筑市场监管公共服务平台(网址:http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)相关备案信息网页截图（打印件）并加盖投标人公章。（3）项目负责人表彰证明材料须提供：①表彰证明材料提供国家、省、市人民政府或建设工程相关行业主管部门或经民政部门批准成立的建设工程相关行业协会颁发的表彰证书或表彰正式文件。②若为行业协会颁发的还须提供该行业协会在“中国社会组织政务服务平台”的登记信息查询结果网页截图。 |
|  |  | 注：1.各评审因素得分分值的计算按四舍五入法保留两位有效小数。 2.若资信标评审因素出现评分不一致的情形，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决，并记录在案。 |  |
| 2.2.4 | 经济标（15分） | 报价得分计算公式 | 报价得分：M＝N-100 ×¦P-Q¦÷ Q×F 其中 N（分）：投标报价权重分值，为15分； P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价； Q（元）：评标基准价； F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=1；当P＜Q，F=0.5。 注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。 |

#### 评标办法正文部分

#### 评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。当出现多个投标人得分相同，导致推荐中标候选人数量超过招标文件规定时，推荐资信标得分较高的优先；资信标得分相同的，以投标报价低的优先；投标报价相同的，以诚信等级高的优先；诚信等级相同的，以诚信分数高的优先。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标明标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标明标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐定标候选人，提交评标报告。

3.2 评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准以及《投标文件否决性条款摘要》中集中列示情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价/费率计算出的结果不一致的，以单价金额/费率为准修正总价，但单价金额/费率小数点有明显错误的除外；如果单价金额/费率小数点有明显错误，应以总价为准修正单价/费率。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 超过半数的评标委员会成员认为投标人的报价可能低于其成本的，评标委员会应当要求该投标人在指定时间内书面说明，并提供相关证明材料。投标人拒绝书面说明、不能提供相关证明材料或者理由不充分的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对技术标明标、资信标评审和评分；（适用于综合评估法）

3.4.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；（适用于综合评估法）

3.4.5 所有评委对技术标暗标（如有）、技术标明标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标暗标得分（如有）、技术标明标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。（适用于综合评估法）

3.4.6 汇总技术标明标、技术标暗标（如有）、资信标、经济标的综合得分。（适用于综合评估法）

3.4.7 澄清、说明或补正

3.4.7.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.7.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.7.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。

3.6 编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

4、特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评委

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的。

（2）评标委员会成员存在与投标人有利害关系以及其他可能影响公正评标的情况，并已经进入评标的。

- 4.2.2 被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

4.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

GF—2015—0212

合同编号：

建设工程全过程造价咨询合同

住 房 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

建设单位（全称）: 佛山市南海区九江中学

甲方（全称）：佛山市南海通诚投资有限公司

乙方（全称）：

九江中学新建学生宿舍工程项目全过程造价咨询服务的出资、招标、建设管理等工作由佛山市南海通诚投资有限公司承担，作为本项目的甲方。佛山市南海区九江中学为本项目的土地权属人，作为本项目建设单位。

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托全过程造价咨询服务与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：九江中学新建学生宿舍工程项目。

2.工程地点：佛山市南海区九江镇船栏街100号 。

3.工程概况：拟建设5栋6层宿舍楼及相应配套工程，宿舍总建筑面积约23890平方米，宿舍为8人间，共设宿舍456间，可供3648个学生住宿。建安费为9121.08万元。工程主要包括基础工程、土建工程、装饰工程、安装工程、配套工程及其它工作内容。

4.投资金额：约12624.38万元。

5.资金来源： 自筹资金

6.其他：  /  。

二、工作范围

包括但不限于：本项目概算审核、施工图预算编制或审核（咨询人还须负责相关对数、审查意见回复等相关工作，预算报告需通过委托人审核）、施工阶段工程变更造价编制或审核、合同管理、经济分析与投资控制、编制资金计划、成本月报、工程款支付审核、协助索赔与反索赔并审核其造价、材料价格咨询控制、深入现场勘察与计量、审核施工单位提交的结算资料完整性（保证满足报送委托人的要求；否则咨询人还须给予督促、指引并协助编制完成相关报告，直至满足要求为止），具体工作内容详见有关合同条款。

三、服务期限

从签订本项目全过程造价咨询服务合同之日起至本项目完成竣工结算审核止。

四、质量标准

严格按照国家、广东省、佛山市、南海区或行业现行的相关标准、规范、计价依据提供真实、准确、可靠的全过程造价控制咨询服务。

1、乙方应当保证所提交报告文件的合法性、准确性和全面性。

2、乙方所提交的报告文件必须文字清晰整齐，内容达到甲方及本合同的要求。

3、如乙方不按合同条款、甲方的要求执行，或报告质量等达不到甲方的要求，甲方有权勒令乙方整改，一切责任由乙方负责。

4、各项工程造价咨询完成，乙方自检审查合格后，按要求将报告移交甲方，并提供有关资料（包括工程量计算书、钢筋土建算量软件版、计价软件等）。如果发现乙方的资料不能达到甲方的要求时，乙方须对所报资料进行整改、修正，直至符合甲方要求为止(乙方移交的计算底稿必须可复查性强、条理清楚、步骤清晰) 。

- 五、酬金及计取方式

1.造价咨询服务费暂定合同总价为：（大写）（小写：￥元）；概算审核造价咨询计费费率为    %，全过程造价咨询计费费率为    %。

其中概算审核造价咨询服务费暂定合同价为 元、全过程造价咨询服务费暂定合同价为 元。

2.造价咨询服务费结算价=概算审核造价咨询费结算价+全过程造价咨询费结算价。概算审核造价咨询费结算价=概算审核造价咨询计费费率×经审定的概算价-各项应罚费用，全过程造价咨询费结算价=全过程造价咨询计费费率×∑各单位(项)工程经甲方审定的预算价-各项应罚费用。注：造价咨询服务费结算价为含税价。概算价中预备费不计入服务费计费基数；预算价中如含有暂列金额的，暂列金额不计入服务费计费基数。

3. 合同价以及按相应规定计算的结算价，应已包含前期调研费、全过程造价控制咨询服务费、资料收集和整理、文书编制及打印费、交通差旅费、文档打印、文件装订及寄送费用、现场跟踪和协调统筹服务、拟派人员的差旅费（含交通费、餐费、通讯费等）等所产生的一切费用、全额含税发票、雇员费用、后续服务费、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

4. 本合同的合同（中标）收费费率是根据乙方可独立履行本项目合同义务，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的投标报价 所确定的，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、方案优化导致工程增减、市场剧变、汇率、利率因素、因施工工期延误导致本合同有效期延长、施工暂停或恢复而增加的服务、可能需要协助处理工程造价有关的纠纷或工程索赔（可能及于合同期满后）等应预见和不可预见的费用及风险等均视为已完全考虑到。乙方必须充分考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，在合同执行过程中，甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有规定的除外），如发生附加服务和额外服务情形，乙方同意不再收取任何附加或额外服务的费用和酬金。

六、合同文件的构成

本合同与下列文件及其附件一起构成甲方和乙方之间的“合同”，此类中出现的“合同”一词均作相应的解释。

- 1.本合同

- 2.专用条件及附录；

3.通用条件；

4.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：      年    月     日。

2.订立地点：佛山市。

九、合同生效

本合同自叁方签字盖章之日起生效。

十、合同份数

本合同一式八份，具有同等法律效力，其中建设单位执壹份，甲方执肆份，乙方执叁份。

（本页无正文）

甲方名称：佛山市南海通诚投资有限公司     乙方名称：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                    委托代理人：（签字）

经办人：                                经办人：

住所：                                  住所：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

建设单位（全称）:佛山市南海区九江中学（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

经办人：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：    年   月   日

第二部分  通用条件

通用条件直接引用《建设工程全过程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212） 第二部分“通用合同条款”内容。此略。

第三部分	专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 语言

本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按通用条款

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:按通用条款。

2.甲方的义务

2.1提供资料

甲方提供工程项目所需设计方案、图纸、相关资料以及由甲方提供设备清单。

2.2提供工作条件

现场不提供住宿，也不提供场地搭建，由乙方自行解决。

2.4甲方代表

甲方代表为：        /          ，其权限范围：      /      。

2.5答复

甲方对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.乙方的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有以下资格条件。

| 岗位 | 人数 | 最低限度的资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 须具有国家注册造价工程师执业资格。 |
| 各专业工程造价咨询工程师 | 土建专业、安装专业、建筑工程专业、市政专业及园林绿化专业等 | / |

3.1.2项目负责人为：      ，项目负责人为履行本合同的权限为：代表乙方行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字后递交甲方。

3.1.3乙方更换项目咨询团队其他乙方员的约定：经双方确定的建设工程全过程造价咨询服务人员，未经甲方同意不得调整，否则甲方有权终止合同。若乙方需更换服务人员必须得到甲方的书面同意，如甲方不同意则不能更换，如未经甲方同意更换服务人员则乙方必须按以下金额支付违约金：更换项目负责人，甲方有权扣除乙方3万元/人作为违约金；更换其他咨询服务人员，甲方有权扣除乙方1万元/人作为违约金 。

3.1.4甲方要求更换乙方员的情形还包括：甲方若发现乙方服务人员存在职业道德、工作态度和能力等问题不能胜任本项目全过程造价咨询服务工作要求的，甲方有权要求乙方更换能胜任相关工作的服务人员，乙方需无条件按要求做好相关的人员安排以保证相关工作的顺利推进，如因此未能完成本合同要求的相关工作或完成质量不理想而影响本工程进度、质量或成本的控制，则甲方有权扣除乙方0.5％合同总价的款项作为违约金。

3.2乙方的工作内容及要求

3.2.1 工作内容：

3.2.1.1概算审核：甲方聘请乙方提供建设工程造价咨询服务，主要对本项目概算进行审核。

3.2.1.2 负责施工图预算编制或审核

（1）乙方根据甲方提供的施工图及预算编制要求，编制或审核施工图预算报告提交甲方。

（2）预算报告须满足报送甲方的要求。

（3）由于本项目的预算须经甲方最终审核，乙方还须负责相关对数、审查意见回复等相关工作。

3.2.1.3 编制单位（项）工程招标控制价

乙方根据甲方提供的单位（项）工程施工图，在规定的时间内按照甲方要求的格式编制并提供单位（项）工程的施工图招标工程量清单，并按甲方要求编制单位（项）工程招标控制价预算及全套电子文档，提供招标控制价报告，并协助甲方办理“四价备案”（如有）等相关手续。

3.2.1.4 编制及审核工程变更及签证造价

乙方根据甲方提供的签证、变更资料，在约定的时间内按施工合同约定及相关规范要求等完成签证、变更项目的现场工程量审核及预算编制。乙方在审核签证变更单时，需要审核变更工程的准确性、合理性及经济性。

工程变更管理：处理由于工程变更和违约索赔引起的费用增减，按造价、项目的功能要求、质量、经济和工期等方面审查工程变更方案，并在工程变更前与甲方、监理单位及施工方协商确定工程变更的价款或计算价款的原则、方法。根据甲方要求，对地质条件的重大变化、大宗材料的代换、工程量的大幅增减、重大设计变更等，乙方应根据需要，深入施工现场，对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更，预防设计变更偏多造成的投资偏差。

工程签证管理：

（1）乙方的造价工程师应经常深入工地现场，随时查看工程实施情况，严格核实、规范签证，对施工阶段的隐蔽工程、工程签证进行有效的造价控制，避免在工程结算阶段出现不规范、不完整以及不符合强制性规范要求的工程签证；

（2）工程施工过程中与工程造价有关的隐蔽工程和签证工程，根据委托方要求，乙方应会同甲方、监理、施工方及时共同测量确定；

（3）乙方应协助核实施工变更签证，对于施工方内部配合不当或不合理施工原因造成的挖、拆、填、修等签证部分，乙方应对这部分工程量分清责任，由责任方承担经济损失，以便有效地保证施工过程的顺利进行；

（4）对于有些项目一次性包干有利于甲方的，乙方应进行综合测算并及时向甲方提出建议，为甲方提供承包基数以确定签证金额；

（5）对于可能包含在投标包干费用中的签证内容，及时提醒甲方依据有关规定和实事求是的原则不予确认。

3.2.1.4 进度款支付审核

（1）乙方每月按照合同和甲方的要求核对项目范围内所有工程的进度款(工程量需要由乙方委派代表在现场同监理,甲方工程师一起核对)的支付，并将结果报甲方审核。

（2）工程进度款管理：

- 对每期工程款进行计量与审核，参与工程计量，严格执行施工招标文件及建设工程施工合同中约定条款的合同价、单价、工程量计算规则、工程进度款支付时间、方式，负责按时审查并确认进度款的支付额度，向甲方提交进度款支付建议，建立相应工程计量支付管理台账；

- 工程计量一般程序：施工方按合同条款约定时间提交已完工程报告→监理单位审核→乙方在接到报告3天内核实工程数量→与监理公司及发包方共同确认计量→根据确认计量结果计价→出具工程进度款支付报告，具体应根据施工合同执行；每期进度款应在5天内完成审核并出具进度款审核报告。

- 经常检查工程计量和工程款支付情况，对各时期的实际进度与计划进度对比，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，并提出造价控制与调整的建议；

- 进行计量复核与计价时，根据需要到施工现场核实实际工程量。

3.2.1.5 造价分析

造价分析主要针对（包含但不限于）：重点对砼、钢筋、模板等进行含量分析（施工过程中甲方有权根据实际需要增加其他的造价分析），乙方根据自己的经验向甲方提供如工程钢筋含量等投资控制方面的建设性意见。须根据甲方的需要对每个单体或单位工程等预算提取造价指标，并给予合理建议。

3.2.1.6 协助制定目标成本及动态成本分析

协助甲方制定目标成本工作。包括工程初步设计阶段、工程施工图阶段的目标成本，以及协助甲方做好施工阶段的动态成本控制，乙方按照甲方合同、招标预算、签证等资料更新项目动态成本，及时向甲方提出成本控制风险提示，并在成本月报中反映。

3.2.1.7 造价信息的提供

根据甲方的需要，协助提供有关工程造价信息的咨询。

3.2.1.8 成本实测实量

在项目施工期间，如甲方有实测要求，乙方委派代表按照甲方要求对相关专业进行实测实量，登记反馈实测结果。

3.2.1.9 合同管理

施工过程造价控制应依据施工招标文件及施工合同的签订内容及工程实际情况，仔细分析施工合同条款，对与工程造价有关的条款进行有效分析，提出合理、客观的防范建议。乙方需对合同内约定的材料品牌进行现场核对，核实现场材料是否与施工合同约定的参考品牌或厂家一致，若不一致须立即告知甲方，材料使用的品牌或厂家情况须在每月的月报中体现。月报须在每个月月底前编写完成。

3.2.1.10 动态管理施工图预算

根据施工的进度计划和现场施工的实际进度，及时核定施工图预算，对工程造价实施动态控制。

3.2.1.11 材料价格管理

（1）对工程合同价中允许调整的建筑材料、构配件、设备等价格及暂估价、措施项目等进行主动控制；

（2）根据甲方需要，对价值较大或数量占比大的材料提供价格参考信息；

（3）根据甲方要求，对新增的设备材料进行市场询价，向甲方推荐实用、美观、优质、价格适中的产品，以供甲方进行选择；

（4）根据甲方要求，对设计变更采用的新设备材料进行技术经济对比分析，为甲方决策提供经济依据；

3.2.1.12 资金计划管理

根据甲方的需求依据施工合同和施工图预算，编制与进度计划相对应的工程项目各阶段的资金使用计划，为甲方制定合理的资金使用计划，既保证工程建设有足够的资金，不致因资金不足或资金提供不及时而影响工程建设进度；又做到尽可能不占用过多的资金。

3.2.1.13 其他

乙方除完成以上主要工作外，还需协助甲方完成以下工作：

（1）协助收集和整理工程索赔、反索赔的材料、证据；并协助甲方处理索赔及反索赔并计算或审核其造价，如发生纠纷时协助造价诉讼资料证明及答辩。

（2）对本项目预算和过程造价资料整理归档。

（3）参与材料限价工作，提供材料价格咨询服务。

（4）设计通知单、工程指令单的测算。

（5）审核施工图纸及图纸会审时提出合理化造价建议，审核施工组织及施工方案时提出合理化造价建议。

（6）审查结算编制单位提交的结算资料完整性（保证满足报送甲方的要求；否则乙方还须给予督促、指引并协助编制完成相关报告，直至满足要求为止）。

（7）负责协调解决工程建设过程中与工程造价有关的各种疑难问题和各类争议。

（8）协助甲方完成审计工作，提供审计所需资料，解答审计过程中与乙方工作相关的疑问和意见，并须根据审计意见改善服务质量。

（9）参加与工程造价相关的施工现场例会、图纸会审、现场工程实物计量（如有）及与投资控制有关的专题会等。

（10）协助甲方对建设资金和目标成本控制等进行全方位的管理，编制资金使用计划表。根据工程进度款及投资完成情况编制咨询月报向甲方报告。

（11）乙方需无条件配合甲方完成后续相关审计与乙方工作相关的工作。

3.2.2 服务要求：

- （1）乙方须提供全过程造价咨询技术服务方案，根据技术服务方案开展各类项目的各项计量、比价、定价、控制、送审备案和其它相关工作。

- （2）乙方对形成的成果文件征询有关各方的意见后，经甲方审核确定后由乙方按规定盖章的成果文件有效。

- （3）咨询成果交付与资料交接、整理归档，咨询服务回访与总结等实行信息化处理。

- （4）乙方应对咨询服务专业人员的岗位职责、业务质量、投资造价控制的程序、方法、手段等进行有效管理。

- （5）乙方应严格按照国家和省、市、区有关财政、财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及甲方有关建设工程管理的规定对服务成果文件的要求，本着合理、合规、节约投资的原则，客观、公正地开展造价咨询工作，按时按质按量提供咨询服务，对工作成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负有保密责任。

- （6）乙方派出的参与造价咨询服务人员，应完整、准确、真实地反映并记录项目实施过程中的工作情况，做好各类造价相关的资料、工作底稿整理、归集工作，并按规定格式和质量要求提供成果文件。

- （7）乙方在项目实施过程中，配合完成甲方提出的与本项目造价咨询相关的其他工作。

- （8）根据设计、施工不同阶段对设备选型、材料采购定版等协助甲方组织做好调研考察工作，有效控制材料、设备合理定价。

3.2.3 响应性要求：

（1）乙方开展咨询业务时参照以下标准执行，其中完成时限分第一阶段完成时限和第二阶段完成时限两种情况。第一阶段完成时限是指乙方接受甲方委托之日开始计算，至向甲方提交完整的初稿的时间；第二阶段完成时限是指甲方组织建设各方对数完成之日开始计算，至向甲方提交正式的报告的时间（剔除建设单位补充资料时间）：

- 1）概算：

概算金额 5000 万以下的：第一阶段完成时限为 7 个工作日，第二阶段完成时限为 2 个工作日；

概算金额 5000 万（含）～10000 万元的：第一阶段完成时限为9 个工作日，第二阶段完成时限为 2个工作日；

概算金额 1 亿（含）～3 亿元的：第一阶段完成时限为11 个工作日，第二阶段完成时限为2 个工作日；

概算金额 3 亿元（含）以上的：第一阶段完成时限为 13 个工作日，第二阶段完成时限为 3个工作日。

2）预算及工程量清单（含工程变更预算）：

预算金额 500 万元以内的：第一阶段完成时限为 7 个工作日，第二阶段完成时限为 2 个工作日；

预算金额 500 万（含）～5000万元的：第一阶段完成时限为9 个工作日，第二阶段完成时限为 2 个工作日；

预算金额 5000 万（含）～10000万元的：第一阶段完成时限为 12 个工作日，第二阶段完成时限为2个工作日；

预算金额 1 亿（含）～3亿元的：第一阶段完成时限为 15 个工作日，第二阶段完成时限为 3 个工作日；

- 预算金额 3 亿元（含）以上的：第一阶段完成时限为20 个工作日，第二阶段完成时限为3 个工作日。

- （2）乙方须提供常设全天候24小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知（包括接件及领资料），乙方须在接报后1小时内响应；按乙方的工作时间计算2小时内到达现场（每天工作时间为：上午8：30—12：00，下午14：00—17：30，具体工作时间根据甲方的实际情况调整）。

- （3）甲方通知对数或要求提供其他现场咨询服务，乙方须在1个工作日内安排完成；乙方在每次参加甲方组织的会审对数或现场咨询时，须于约定时间10分钟前到达指定地点并向甲方进行审核情况交底。

- （4）对甲方的急件一旦接受委托，整个造价咨询过程的时间控制须严格按照甲方的要求进行。

- （5）对甲方的其他预约服务应按其要求准时到达现场。

- 3.2.4 成果文件份数

每个咨询项目，乙方需提交纸质成果文件份数不少于10份，电子版（含软件版、EXCEL版、XML版本）不少于2份。

3.3乙方的工作依据

经双方协商，本合同约定的咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：符合国家、省、市及工程所在地的强制性标准、规范。

3.4使用甲方房屋及设备的返还

乙方应在本合同终止后 / 日内移交甲方提供的房屋及设备，移交的方式为 / 。

4.违约责任

因乙方原因，未能按约定的时间完成咨询业务或对咨询意见提交不及时或咨询成果出现重大失误的，乙方除须对甲方造成的损失承担全额赔偿责任外，除上面合同条款中约定的有关处罚外，甲方有权对乙方另外作出如下经济处罚：

- 乙方未能在响应时间内到达现场的，甲方有权对乙方进行口头或书面警告处理，并罚款￥1000元/次。

- 项目实施期间，因乙方原因造成逾期完成委托任务，乙方逾期完成委托任务10天或以下的，甲方有权对乙方进行口头或书面警告处理，并罚款￥5000元/次；逾期完成委托任务10天以上，30天以下的，甲方有权对乙方记1次严重逾期处理，并限期整改，同时罚款￥10000元/次；逾期完成委托任务30天以上（含30天）的，甲方有权单方面解除咨询服务合同，拒付剩余的服务费，因此造成的损失由乙方承担。对已委托的任务，甲方有权终止该项咨询服务合同（甲方不作任何费用补偿）并另行委托完成。

- 如发现由于乙方自身的技术原因或人为疏忽，导致其咨询成果存在问题（发生较大失误或较大偏差率），甲方有权扣除乙方咨询费作为违约金。

- 乙方违反其他相关规定的，甲方有权对乙方进行口头或书面警告处理，并有权扣除乙方￥2000元/次作为违约金。合同履行期内，乙方被书面警告5次以上（含5次），甲方有权解除咨询服务合同，并拒付剩余的服务费，所造成的损失由乙方承担。

- 对其他情形严重的，除按上述规定处理外，甲方同时可采取相应措施追究乙方的相应责任。

- 乙方的诚信或其它情况处罚： 1）乙方违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害甲方和使用人的利益；2）拒绝接受相关部门监督和检查的；3）乙方出现信用危机、财务危机、经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同；4）乙方采用非法手段进行不正当竞争的，造成恶劣影响；5）乙方未能在响应时间内到达现场累计3次；6）乙方未能在项目服务期限内按时完成任务累计2次；7）乙方遭到服务单位投诉，经查实累计达2次；8）乙方向甲方和使用人出具的工程造价咨询报告发生重大失误达1次；9）乙方违反造价行业法律法规受到有关部门惩处或咨询报告发生重大失误造成恶劣影响的。出现上述情况时，甲方有权中止合同的造价咨询服务内容。

在上述情况下，甲方中止合同并有权另选择其它单位作为新的全过程造价咨询服务单位，有关服务费用差价均在与乙方签订的合同款项中扣补，此前乙方已提供的服务将有可能因此而不能收取造价咨询费用。

- 乙方须按要求支付违约金、赔偿金等费用，或甲方有权直接在应付的服务费中扣除。

- 中介机构位在进度款支付审核出现严重管理失误或计算偏差行为，一经发现并确认，委托人有权对咨询人进行口头或书面警告处理，并有权扣除咨询人￥5000元/次作为违约金。

5.支付

5.1支付货币

币种为： 人民币 ，汇率为：    /    ，其他约定： / 。

5.2支付申请

乙方应在本合同约定的每次应付款日期 15日前，向甲方提交支付申请书。

5.3支付酬金

- 项目完成概算经甲方审核确认后，支付至概算审核造价咨询费结算价的100%。

- 每个单位（项）工程项目预算经甲方审核确认后，乙方向甲方提交请款报告和正式发票之日起30天内，支付至该单位（项）工程全过程造价咨询费结算价的60%。

- 项目竣工验收合格并办理完成工程变更审查手续后，支付至全过程造价咨询费结算价的80%；

- 项目完成结算并经甲方审核确认后，支付至全过程造价咨询费结算价的100%。

- 乙方每次申请费用时必须开具有效等额增值税专用发票。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：如有，视实际情况双方另行协商确定。

6.1.2因工程规模、服务范围及内容的变化等导致乙方的工作量增减时，服务酬金的调整方法：如有，视实际情况双方另行协商确定。

6.2合同解除

6.2.1双方约定解除合同的条件还包括：按通用条款执行。

6.2.2因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：按通用条款执行。

7.争议解决

7.1调解

合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请 / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

乙方经甲方同意进行考察发生的费用由    /    支付。

差旅费及相关费用的支付：    /    。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：如有，视实际情况双方另行协商确定。

8.3保密

甲方申明的保密事项和期限：按通用条款执行。

乙方申明的保密事项和期限：按通用条款执行。

第三人申明的保密事项和期限：按通用条款执行。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在/日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.5知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于按通用条款执行。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于按通用条款执行。双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：按通用条款执行。

- 补充条款：

- 9.1评审偏差率考核及扣费

预算综合偏差率按如下公式计算：

i=∣（单位（项）工程）最终审核预算定案金额-（单位（项）工程）预算金额∣÷（单位（项）工程）最终审核预算定案金额

（1）预算综合偏差率i超过以下情况的，委托人对咨询人作出如下的处理（注：此处预算是指相同口径下做出的预算，即指相同的编制范围、编制依据和相同的施工组织设计等。此处预算综合偏差率是指以相同的设计文件作为对象，对施工图预算因算术和汇总错误、重复或错漏项错误、工程计量错误、计价依据使用错误等各类计算误差正负相抵后的绝对值与最终修正的施工图预算总额的比率。）

①单项清单偏差超过30万元以上的项目，且其影响单位（项）工程定案金额超过1%的，即（单项清单偏差金额/单位（项）工程最终审核定案金额>1%），每出现一次按扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的10%处理。

②i在4%（含）-6%的，扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的20%。

③i在6%（含）-8%的，扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的30%。

④i在8%（含）-10%的，扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的40%。

⑤i在10%（含）-20%的，扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的50%。

⑥i 在 20%（含）-30%的，扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的60%。

⑦i≧30%的扣减该单位（项）工程按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的100%，且委托人有权单方面终止合同（无需给予咨询人补偿）。

以上第①项单项清单偏差扣费和其余②至⑦项总价偏差扣费叠加计算，扣完为止。对已支付全过程造价咨询服务费但事后抽查或审计的项目，发现咨询人的编制结果有误需扣减相应全过程造价咨询服务费的，委托人有权要求退回该单位（项）工程全过程造价咨询服务费或在其今后支付的该单位（项）工程全过程造价咨询服务费中抵扣，今后支付的该单位（项）工程全过程造价咨询服务费不足以抵扣的，保留追溯的权利。

概算综合偏差率按如下公式计算：

i=∣最终审核概算定案金额-概算编制金额∣÷最终审核概算定案金额

概算综合偏差率i超过以下情况的，甲方对乙方作出如下的处理

①i在4%（含）-6%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的20%扣减。

②i在6%（含）-8%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的30%扣减。

③i在8%（含）-10%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的40%扣减。

④i在10%（含）-20%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的50%扣减。

⑤i 在 20%（含）-30%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的60%扣减。

⑥i≧30%的，按2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》概算审核*90%*70%的100%扣减，且委托人有权单方面终止合同（无需给予咨询人补偿）。

9.2工程量偏差及错、漏项的考核及扣费

施工承包人对招标清单工程量偏差及错漏项提出异议，经重新审核后，如有修正的，综合偏差率按如下公式计算：

k=∣(单位（项）工程)工程量偏差及错、漏项造价总金额∣÷{（单位（项）工程）最终审核预算定案金额-暂列金}

（1）偏差率k超过以下情况的，委托人对咨询人作出如下的处理（注：此处预算是指相同口径下做出的预算，即指相同的编制范围、编制依据和相同的施工组织设计等。此处预算综合偏差率是指以相同的设计文件作为对象，对施工图预算因算术和汇总错误、重复或错漏项错误、工程计量错误、计价依据使用错误等各类计算误差正负相抵后的绝对值与最终修正的施工图预算总额的比率。）

①k在4%（含）-7%的，按该单位（项）工程工程量偏差及错、漏项金额为计算基数，参考2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的20%扣减服务费。

②k在7%（含）-10%的，按该单位（项）工程工程量偏差及错、漏项金额为计算基数，参考2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的40%扣减服务费。

③k在10%（含）-20%的，按该单位（项）工程工程量偏差及错、漏项金额为计算基数，参考2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的50%扣减服务费。

④k在20%（含）-30%的，按该单位（项）工程工程量偏差及错、漏项金额为计算基数，参考2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的60%扣减服务费。

⑤k≧30%的，按该单位（项）工程工程量偏差及错、漏项金额为计算基数，参考2023年度-2024年度《佛山市南海区财政局工程造价咨询服务收费标准表》预算编制*90%*70%的100%扣减服务费，且委托人有权单方面终止合同（无需给予咨询人补偿）。

9.3上述9.1和9.2条款扣费叠加计算扣完为止。

附件1：廉政合同

- 廉  政  合  同

- 建设单位（全称）: 佛山市南海区九江中学

- 甲方（全称）：佛山市南海通诚投资有限公司

- 乙方（全称）：

- 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同三方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1	三方权利和义务

- 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

- 1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

- 1.3 合同三方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

- 1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》的规定处理。

- 2	甲方义务

- 2.1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方其工作人员个人支付的费用。

- 2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

- 2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向咨询额推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

- 2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

- 2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 3	乙方义务

- 3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

- 3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

- 3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

- 3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 4	违约责任

- 4.1 甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

- 4.2 乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

- 5  三方约定

- 本合同由合同三方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同三方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 6	合同法律效力

- 本合同作为           合同的附件，与造价咨询合同具有同等的法律效力。

- 7	合同生效

- 本合同自合同三方当事人签署之日起生效，至合同完结后失效。

- 8	合同份数

- 本合同一式八份，具有同等法律效力，其中建设单位执壹份，甲方执肆份，乙方执叁份。

| 甲方（全称）（盖章）：佛山市南海通诚投资有限公司 |  | 乙方（全称）（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） |  | 法定代表人：（签字） |
| 经办人：（签字） |  | 经办人：（签字） |
| 建设单位（全称）（盖章）：佛山市南海区九江中学 |  |  |
| 法定代表人：（签字） |  |  |
| 经办人：（签字） |  |  |
|  |  | 日期：2024年 月 日 |

# 第五章 技术标准和要求

1. 技术规范

1.1 本招标项目的造价咨询服务活动须符合现行的国家标准建设工程造价咨询规范以及所有与建设工程造价咨询相关的国家、省、行业和招标项目所在地现行的标准、规范、规程及相关文件的要求。

1.2 中标人在造价咨询服务工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人或招标人指定代表人的同意。

1.3在造价咨询服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行造价咨询。

2. 招标人根据工程需要另行补充的技术要求（如有）

# 第六章 投标文件格式

- 第一节 资信标（含资格审查资料）格式

封面格式

正本或副本

项目名称   招标

资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

- 目    录

- 资格审查强制性条件资料（企业）

- 资格审查强制性条件资料（人员）

- 三、法定代表人身份证明

- 四、授权委托书

- 五、其他材料

- 附表一：投标人基本情况表；

- 附表二：拟派驻本工程的项目负责人简历

- 附表三：企业信誉状况声明；

- 附表四：资信标评审索引表

- 一、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有独立法人资格并取得营业执照，营业执照处于有效期。 |  |
| 进粤登记 | 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。 |  |
| 信誉 | 提交企业信誉状况声明。 |  |
| 授权代理人 | 须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。 |  |

注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本复印件、广东省外企业的“进粤企业和人员诚信信息登记平台”证明网页打印件（如有）并加盖投标人公章。注：以上相关证明材料不在本表后附，以免重复提供。

2．评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准）。

3．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

4．有关投标人信誉状况的声明，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 投标人的主要人员 （由投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1.对拟派项目负责人的资格要求：1人，须具备建设主管部门颁发的注册于投标人本单位的有效的一级注册造价工程师（含原注册造价工程师）注册证书。 2.拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理登记手续。 3.需提供投标人近期（自本招标项目招标公告发出之日起往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效社保证明材料，以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料为准。 | 1人 | 姓名： |

注：1.投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。本表中所填列的人员必须提供个人履历（格式见附表二）。

2.本表中所填列的人员必须根据各附表的要求后附相关证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；并提供在投标人企业购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推6个月）的社保证明材料原件或复印件并加盖投标人公章。

3.评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准）。

4.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 三、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：______________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：

性别：________  年龄：________ 职务：________

系                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在半小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

- 四、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          （项目名称）招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年      月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在半小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

# 五、其他材料

注：此处提交投标人认为需要提交的其他材料。

- 附表一  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后须附企业营业执照副本的复印件、进粤企业和人员诚信信息登记备案打印件（如有）并加盖投标人公章。

- 2、评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准）。

- 3、广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址： www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息的网页打印件（加盖投标人公章）。

- 4、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表二  拟派驻本工程的项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |
| 备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、拟派项目负责人应填写本表，且表后须附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）、社保证明材料的复印件（加盖投标人公章）。

2、表后须附项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的网页打印件并加盖投标人公章。属于广东省以外的投标人的项目负责人，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员（项目负责人）信息登记的查询网页打印件（在人员名称处作标记）并加盖投标人公章。

3、评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准）。

4、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表三   企业信誉状况声明

企业信誉状况声明

致：        （招标人）

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

- 一、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约的情况。

二、本单位目前没有受到被取消投标资格的行政处罚。

- 三、本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

- 四、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

- 五、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

- 六、本单位近3年内（从投标截止之日起倒算）未在佛山市发生过较大或以上安全生产事故。

- 七、本单位近2年内（从投标截止之日起倒算）未在佛山市本招标项目行业领域发生过拒不履行合同或者履约评价不合格。

- 八、本单位近1年内（从投标截止之日起倒算）未在佛山市招标投标活动中提出两次或以上投诉但查无实据。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年      月    日

- 附表四 资信标评审索引表

- 资信标评审索引表

| 评审分项 | 投标人自评分（仅供参考） | 评审资料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

- 第二节  经济标

封面格式

正本或副本

（项目名称）   招标

经济标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、履约承诺书

四、其他材料

- 一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                   （项目名称）招标项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年      月    日

- 二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了         （项目名称）         招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价承接本项目：

| 序号 | 概算初审造价咨询服务费投标报价 | 全过程造价咨询服务费投标报价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （小写） 元 | （小写） 元 | （小写） 元 大写 ：人民币 |

在招标文件规定的服务期，按合同及招标文件等有关规定完成造价咨询服务工作，保证造价咨询服务质量、咨询规范和技术标准符合招标文件要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的造价咨询服务酬金的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起90天）内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并提交全部咨询服务成果文件。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 服务期 | 按招标文件要求执行 |  |
| ２ | 质量要求 | 按招标文件要求执行 |  |
| ３ | 投标有效期 | 按招标文件要求执行 |  |
| ４ | 权利义务 | 按招标文件要求执行 |  |
| ５ | 技术标准和要求 | 按招标文件要求执行 |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅。 |  |  |  |

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

- 三、履约承诺书

致：         （ 招标人）

我单位在        （项目名称）招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我单位将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织人员以及设备完成本工程全过程造价咨询服务，并根据项目的实际需要增派相关人员或增加设备。

2、我单位承诺，在项目的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务，公平、独立、诚信、科学地开展建设工程全过程造价咨询服务与相关服务工作，并确保符合国家现行建设工程咨询规范及有关工程建设标准的规定。

3、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的全过程造价咨询服务酬金结算及支付办法。

4、我单位承诺，在工程全过程造价咨询服务过程中，一定遵照投标文件中承诺的全过程造价咨询服务大纲，确保工程全过程造价咨询服务质量满足相关规定和要求。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我单位中标的资格或解除全过程造价咨询服务合同，并有权对我单位处以经济处罚。

投 标 人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

- 四、其他材料（如有）

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

#### 第三节 技术标明标格式

封面格式

正本或副本

（项目名称）   招标

技术标明标

投标人：                              （盖公章）

年        月        日

- 技术明标目录

注：格式自拟。

- 技术标评审索引表

| 评审分项 | 投标人自评分（仅供参考） | 评审资料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |